重庆公共运输职业学院扩建项目（二期）热水器采购及安装（第二次）

比选编号：0611-2400010308B

比　选　文　件

比   选   人：重庆公共运输职业学院（盖章）

重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二0二四年五月

目　　录

1. 项目概况	2

2. 项目概况比选范围及规模	2

3.  竞选人资格要求	2

4．比选文件的获取	3

5.  发布公告的媒介	3

6．竞选文件的递交	3

7．联系方式	3

8．竞选报价比选	3

9. 竞选文件编制、密封和份数	5

10．费用承担	6

11．竞选保证金：	6

12.履约保证金	7

13. 评比办法	7

14.供货要求	11

15.合同条款及格式	12

16. 竞选文件格式	48

竞争性比选文件

重庆公共运输职业学院扩建项目（二期）热水器采购及安装（第二次）

比选公告

## 1. 项目概况

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆公共运输职业学院、重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司的委托对重庆公共运输职业学院扩建项目（二期）热水器采购及安装进行竞争性比选，该项目经重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司批准。企业自有资金，项目已具备比选条件，现对本项目进行第二次公开比选。

## 2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

本项目为重庆公共运输职业学院扩建项目（二期）热水器采购及安装。本次比选项目合同估算金额约180万元。

2.2项目比选范围：

本项目范围内的热水器的采购及安装。包含但不限于：

（1）恒温强排式热水器：学生宿舍701台，辅导员室3台，医务室1台，共计705台。包含从预留的冷热水管口安装铜质角阀、角阀与热水器之间的不锈钢波纹管安装及不锈钢排烟管和相关配件安装。

（2）电热水器：生活老师值班室3台。包含从预留的冷热水管口安装铜质角阀、角阀与热水器之间的冷热水管及附件安装。

具体以比选人提供的图纸、技术参数、采购清单（详见附件）、答疑补遗内容为准。

2.3计划工期：

交货期：合同签订后30个日历日起分批交货，具体时间由比选人根据现场情况确定。

质量保证期：自项目验收合格之日起60个月。

交货地址：比选人指定地点。

2.4质量要求：

项目质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。所有设备全新未使用，满足本项目技术标准和设计要求。

2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

## 3.  竞选人资格要求

本次货物采购及安装比选实行资格后审：

本次货物采购比选实行资格后审，允许竞选人以竞选货物的下列身份参加竞选：

☑制造商

☑代理商（包括经销商、制造商下属销售子公司）

3.1营业执照、资质条件、安全生产条件

3.1.1 竞选人为制造商营业执照应符合以下要求：

（1）具备有效的营业执照；

3.1.2 竞选人为代理商营业执照应符合以下要求：

（1）具备有效的营业执照；

（2）具有竞选货物（热水器）制造商授权书。

注：本比选项目同一标段中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞选，否则各相关竞选均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本比选项目同一标段中竞选，否则各相关竞选均无效。

（3）竞选货物制造商应符合上述3.1.1款的规定。

3.1.3资质要求

竞选人须具备燃气热水器的安装资质（符合建城[2007]250号文件规定）。

3.2 业绩要求

2019年1月1日至竞选截止日止，具有1个单个合同燃气热水器数量在500台及以上的燃气热水器类产品的业绩。

## 4．比选文件的获取

4.1本项目不需要报名。比选文件获取时间和方式：从 2024年5月21日9时 00 分到 2024年5月29日10时 00 分，在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。

## 5.  发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）和重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）发布。

## 6．竞选文件的递交

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2024年5月29日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2024年5月29日10时00分。

6.2 地点为：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见A栋/C栋一楼指示）。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

## 7．联系方式

比选人：重庆公共运输职业学院

地址：重庆江津区双福街道祥福大道638号

联系人：王老师

电话：023-47888548

比选人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

地  址：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦

联系人：姚老师

电  话：023-88738055

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：彭女士  吴先生

电  话：023-67706750 67706535    传  真：023-67702024

## 8．竞选报价比选

8.1本项目采用全费用固定综合单价。

竞选全费用固定综合单价和总价为从热水器生产、装配、运输、货到项目现场并安装、调试、验收合格并投入使用至质保期结束的价格（包括所有设备、材料、备品、备件及技术资料和上述环节中需发生的所有相关费用）。应包含与项目相关的一切费用。

8.2相关费用特别说明：相关费用指热水器安装、使用至质保期结束以前所有需发生的费用，它包括但不限于以下费用：热水器的制造、设备费（含易损件、维修备件）、执行本合同应向国家及地方交纳的所有税费（包括进口件的关税）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费）、装卸费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，因工程进度影响不能及时安装，由比选人指定场地，由竞选人自行保管产生的费用）、保险费（含财产，人身安全及第三者责任）、安装调试费、专用工具费、备品备件、安全措施费、利润、税金、现场配合费（指与其他工程建设单位的配合协作、配合消防验收（联动）、配合智能化工程的相关安装工作等费用）、技术培训费、检验验收费、保管费、技术监督部门检测费、过程伴随服务费、验收办证费、验收前的管理及培训费、产品移交前的成品保护费及其它运输和安装调试过程中所发生的费用、质量保证期内的维护保养和保修部件的更换费用、若遇正式供电未开通前需进行调试时，由比选人指定临时电源，调试电缆的安装费及材料费、各种风险等费用。安装费用含测量、预埋件、开关、电源插座、搭架、安全设施、配合消防验收（联动）、备案，直至取得运行许可证并交付给比选人使用的相关费用等。且竞选人对比选人提供的相关土建图纸应充分了解、研究，土建若有设计缺陷、缺漏的预埋件和材料等，由竞选人统筹考虑完善，所需费用计入竞选报价，中选后不予增补，包干使用，合同另有约定除外。

竞选报价还应包括以下费用：施工期间的施工用水、用电、成品保护等费用，配电箱或插座（含插座或空开）到热水器设备之间线缆及桥架或者电缆保护管等含在本项目报价范围内，不单列。

竞选文件和比选文件要求的技术偏差所引起的费用，需非标准制作设备和配件的费用；管线及安装；采用的专利产品涉及到的全部费用,均被认为已含在总费用之内,由竞选人自行考虑计入本次竞选报价内，中选后不得再向比选人收取任何费用。

本项目在比选人发出中选通知书至书面通知排产期间发生的材料涨跌风险，相应费用由竞选人自行考虑计入本次竞选报价内，中选后不得再向比选人收取任何费用。

热水器施工是在安装、装修等工程（包括但不限于此两项工程）同时并行施工，各竞选人须仔细踏勘现场，结合实际，要确保施工质量、施工进度和施工安全，充分考虑并行工程施工的配合的工序工作等，其配合费由竞选人自行考虑计入本次竞选报价内，中选后不得再向比选人收取任何费用。

8.3本项目采用工程量清单计价，固定全费用综合单价。

全费用综合单价包含但不限于以下三个部分：

A、货物价：货到买方现场落地交货价；

B、相关费用：包括货物的设计费、制造费、材料费、规费、税费、包装费、防腐费、运输费、保险费、现场组装费、安装费、调试费、安全文明施工费、措施项目费、备品备件费用，专用工具费、食宿费、差旅费、通讯费、相关的技术服务费，其他为完成本项目工作内容的费用等；

C、质保费用:含设备质量保证期内因货物质量问题引起的所有质量问题和由此造成的损失等。

8.4竞选人应按比选人提供的采购清单填写相应清单表格。竞选人的竞选报价应是2.2条项目比选范围中所述的本项目比选范围内的全部工作内容的竞选报价，并以竞选人在全费用清单中提出的单价或总价为依据。

8.5 竞选人应认真填写全费用清单中所列的本合同各单项的单价或总价。竞选人没有填入单价或总价的单项，比选人将认为该单项的价款已包括在全费用清单其他子目的单价和总价中。竞选人必须按比选全费用清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、数量必须与比选全费用清单一致。否则交由评比委员会作否决竞选处理。

8.6 本项目比选将设置竞选总报价最高限价，竞选总报价为668,182.89元，竞选人的竞选总报价不得超过竞选总报价最高限价，否则由评比委员会作否决竞选处理。

本项目比选将设置全部清单综合单价最高限价，竞选人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评比委员会作否决竞选处理。

8.7 本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为：不调整。

8.8 税金: 本项目须开具13%增值税发票。

8.9 设备、材料采购

8.9.1本项目所需设备、材料由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准、设计文件、比选文件要求，必须与比选人的材料样板相符合，并提供相应合格证明资料、质保书等,不得使用不达标或国家明令淘汰的产品。中选人应在合同签订后三十日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标，对于进口产品，要求提供报关单、原产地证明和完税证明，以书面形式通知监理人及比选人。比选人、监理人收到竞选人的书面报告后三十日内予以确认，经比选人、监理人认质、封样（按比选人要求）后竞选人方可采购。材料设备进场时须提供相应的合格证明资料、质保书以及比选文件技术标准和要求、相关规范要求提供的资料，并经监理确认同意后方可进场。比选人、监理人认为竞选人所采购的材料（设备）品质存在缺陷或者使用存在质量及安全风险，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本项目时，竞选人应在比选人、监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料及设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料及设备，比选人不因更换材料（设备）品牌而调整价格及相关费用；如果竞选人拒绝按照比选人、监理人的要求重新更换，该种材料（设备）将改由第三方供货（但竞选人仍应承担对该材料及项目的质量责任以及质保期责任），比选人除收取竞选人该类材料（设备）费（含应计取的税金）的20%作为违约金外，并将比选人实际支付给第三方的材料货款直接从竞选人的结算价款中扣除，延误的工期由竞选人承担。

除合同另有规定外，承包人应负责所有材料的交货点（即承包人仓库）的验收、运输、卸车和卸车后的保管、场内运输，并承担上述工作所需的全部费用。

8.9.2使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，均由竞选人自行承担。

8.10 本项目须执行交开投集团《安全文明施工手册》中的相关规定，相关费用由竞选人在竞选报价中综合考虑，结算时不调整。

8.11 竞选人自行解决弃渣问题，负责处理好有关的一切问题。本次比选项目的出渣场地、弃渣运距、转运、渣场费、购土费（若有）以及由此发生的所有费用由竞选单位自行确定纳入相应综合单价，一旦中选，项目实施中无论情况发生何种变化，全费用综合单价不予调整

## 9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：

（2）竞选人名称：                   （公章）

（3）项目名称：

（4）在2024年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，

竞选文件的装订要求

应按照16条竞选文件格式规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

## 10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。

| 中标金额 | 招标类型 |
| --- | --- |
| （万元） | 货物招标 |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1％ |

注：（1）比选服务费收费按差额定率累进法计算。

（2）中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。竞选人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

## 11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：10000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2024年5月29日10时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

竞选保证金账号：346010100105300879010630

联合体竞选的，竞选保证金由联合体牵头人提交。

11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆公共运输职业学院扩建项目（二期）热水器采购及安装（第二次）”（可以简写）；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

（3）保证金联系电话：023-67706535

（4）竞选保证金的退还

1）比选人应当在规定时间内确定中选人，通报代理机构并向中选人发出中选通知书，同时招标代理机构5日内向中选候选人以外的竞选单位退还竞选保证金及银行同期活期存款利息至竞选人帐户。

2）中选人和其他中选候选人在比选人与中选人签订合同后，由比选人通知代理机构向其退还竞选保证金及银行同期活期存款利息至竞选人银行基本帐户。

## 12.履约保证金

12.1履约担保

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见附件。卖方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足比选文件约定要求。卖方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。卖方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函开立人为融资担保公司的，应满足以下要求：①开立人不得被人民法院列入失信被执行人名单且在执行期内；②开立人或全资母公司信用评级应达到AAA级；③开立人注册资本应在5亿元及以上。

（3）履约担保的金额：按中选价的10%。

（4）履约担保的提交时间：卖方应在中选通知书发出后15个工作日内向买方（项目代理业主）递交。并审核通过后，买方（项目代理业主）方可与卖方签订合同。

（5）履约担保的期限：自提交之日起至本项目验收合格之日，若项目延期竣工验收，则买方（项目代理业主）可要求延长担保时间至调整的计划项目验收合格日期；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由卖方自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若卖方超过比选人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，买方（项目代理业主）有权暂停支付服务费。

（6）退还期限及方式：采用现金担保的，项目验收合格后14天内退还；采用履约保函的，项目验收合格后自动失效。

## 13. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名第一的中选候选人为中选人。若出现竞选人得分相同的，以“竞选标报价低的优先”的原则排序；竞选人竞选标报价相同的，由评比委员会按照投票原则排序。

13.1资格审查

本次货物采购及安装比选实行资格后审：

本次货物采购比选实行资格后审，允许竞选人以竞选货物的下列身份参加竞选：

☑制造商

☑代理商（包括经销商、制造商下属销售子公司）

13.1.1营业执照、资质条件、安全生产条件

13.1.1.1 竞选人为制造商营业执照应符合以下要求：

（1）具备有效的营业执照；

提供有效的营业执照、制造商资格声明。注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。

13.1.1.2 竞选人为代理商营业执照应符合以下要求：

（1）具备有效的营业执照；

（2）具有竞选货物（热水器）制造商授权书。

注：本比选项目同一标段中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞选，否则各相关竞选均无效；同一品牌同一型号货物的制造商和代理商不得在本比选项目同一标段中竞选，否则各相关竞选均无效。

（3）竞选货物制造商应符合上述13.1.1.1款的规定。

竞选人须在竞选文件资格审查部分提供有效的营业执照，并提供竞选货物制造商的有效的营业执照，以及竞选货物制造商向竞选人出具的授权书（如有）。注：不得将营业执照记载的经营范围作为评审因素。

13.1.1.3资质要求

竞选人须具备燃气热水器的安装资质（符合建城[2007]250号文件规定）。

提供有效的资质证书。

13.1.2业绩要求

2019年1月1日至竞选截止日止，具有1个单个合同燃气热水器数量在500台及以上的燃气热水器类产品的业绩。

提供与使用单位签订的销售合同，合同中必须清楚的反映销售数量。

13.1.3比选截止日竞选资格情况

竞选人自行承诺（格式见竞选文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

提供承诺。

13.1.4其他要求

（1）委托代理人：

委托代理人必须为竞选人本单位在职人员。

提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。

（2）供应商所提供的产品须在全国连锁商场苏宁或天猫优品实体店连锁或重百电器或商社电器有销售柜台。

提供与上述连锁商场签订的销售合同或上述商场出具的证明材料。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为扫描件（原件或复印件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评比委员会作否决竞选处理。

（2）竞选人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见竞选文件格式）。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②人员连续养老保险证明期限须包含2023年10月至2024年3月（根据上网时间调整）。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

13.1.5联合体

本项目不允许联合体竞选。

13.2详细评审

本次评比采用综合评估法。

分值构成：竞选报价80分、商务部分20分。

（一）竞选报价：80分

（1）所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评比基准价。

（2）有通过初步评审的竞选人的竞选总报价得80分。在此基础上，竞选总报价与评比基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。

（二）商务部分：20分

1、售后服务能力（6分）

①售后服务机构设置2分

所投产品的制造商有专门的售后服务机构的可得1分；在重庆本地有售后服务机构或在重庆本地有授权服务机构加1分。

提供在渝工商注册证明或竞选人授权本地服务机构的，须提供授权书或服务协议。

②售后服务机构人员配置2分

有售后服务工程师的得2分。

提供人员证明材料。

③备品备件库2分

有备品备件库的得2分。

提供证明材料。

2、业绩（8分）

在满足业绩资格条件的基础上（资格业绩不参与评分），2019年1月1日至竞选截止日止，每增加1个单个合同燃气热水器数量在500台及以上的燃气热水器类产品的业绩，得4分，最多得8分。

提供与使用单位签订的销售合同，合同中必须清楚的反映销售数量。

3、荣誉（6分）

所投产品品牌获得过国家市场监督管理总局或国家质量监督检验检疫总局颁发的“中国质量奖”的，得1.5分。

（2）所投产品品牌获得过中国质量检验协会颁发的“全国质量信得过产品”、“全国电器行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆典型企业”荣誉的，获得过上述任一项荣誉的得1.5分（上述同一项荣誉获得多次的仅计算一次得分，不重复计分），最多得4.5分。

提供证明材料

13.3评比委员会组成

由比选人按相关法律法规组成。

13.4不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，不再进行比选，由项目业主直接发包。

13.5否决竞选条款

13.5.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决竞选处理。

修正原则如下：竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据各分项报价计算出的结果不一致的，以不利于竞选人的原则修正投标报价，但小数点有明显错误的除外。

13.5.2竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决竞选处理。

13.5.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决竞选处理。

13.5.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的（按16条竞选文件格式提供承诺），其竞选按否决竞选处理。

13.5.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决竞选处理。

13.5.6.未按比选文件16条竞选文件格式提供承诺，或修改承诺实质内容的，其竞选按否决竞选处理。

# 14.供货要求

14.1 技术参数

(一)参数要求

燃气种类：管道天然气（12T）

额定供气压力：2000Pa

执行标准：GB6932-2015、GB20665-2015

燃气调节方式：比例调节

点火方式：电子脉冲点火

烟气CO含量：≤0.06%

接地电阻：≤0.1Ω

泄漏电流：≤0.75mA

燃气通路气密性：第一道阀门：≤0.07L/min，其它阀门：≤0.55L/min

进气接口规格：G1/2

适应供水压力：0.02～1.0MPa

能效等级：二级

额定热负荷：18～24kW

额定产热水能力：10 Kg/min

材料要求：热交换器采用≥0.5mm厚纯铜材质(无氧铜材质)，制造工艺好，内外表面光滑、平整，接头、焊缝严实、均匀、光滑。配置金属不锈钢排气烟道。所有材料及配件均保证质量且达到环保要求。产品符合国家标准GB6932-2015《家用燃气快速热水器》的要求。

（二）其他

1、具备安全保护功能：熄火保护功能、防干烧保护（过热保护）、烟道堵塞保护、风压过大保护、水压过大泄压装置。

2、具备防冻装置、防爆燃装置，确保使用安全无忧。

3、安装材料包括：强排烟道1根、不锈钢波纹高压管2根、角阀2个、根，以上材料由供方提供。

14.2清单

在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载

- 14.3图纸

在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载

# 15.合同条款及格式

## 第一节 合同协议书

买方：重庆公共运输职业学院（项目业主）

重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（项目代理业主）

卖方：

重庆公共运输职业学院（项目业主）、重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（项目代理业主）（买方名称，以下简称“买方”）为获得重庆公共运输职业学院扩建项目（二期）热水器采购及安装，已接受         （卖方名称，以下简称“卖方”）对上述合同设备、技术服务和质保期服务的投标。买卖三方共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议（如果有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求（详见《技术参数》）；

（7）清单、图纸；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）              （¥               ）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备、技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方（项目业主）承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同正本一式 三份，买卖三方各执  一 份。副本   份，买卖三方各执    份

7.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

8.本合同在以下条件全部满足之后生效：

（1）经三方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位章或合同专用章；

（2）采用保函形式递交履约担保的，卖方按合同约定向买方提交履约担保后；

（3）        。

买方（项目业主）：     （盖单位章）       买方（项目代理业主）：      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签名）                                    （签名）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：  

地  址：                    地  址：  

邮政编码：                    邮政编码：

电  话：                  电  话：

传  真：                  传  真：  

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                      账  号：

签约时间：    年  月  日                  签约时间：    年  月  日

卖方：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签名）

统一社会信用代码：  

地  址： 

邮政编码：  

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号： 

签约时间：    年  月  日

## 第二节 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、清单、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 清单：指卖方投标文件中的清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）清单；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润和税金。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4.监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同设备交付给买方，买方对卖方交付的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7.技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8.质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9.质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第三节 专用合同条款

1. 一般规定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人

本项补充1.1.2.4、1.1.2.5目：

1.1.2.4监理人：是指在专用合同条件中指明的，受买方委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。属于强制监理项目的，应委托监理人进行工程监督管理。

1.1.2.5设计人：是指在专用合同条件中指明的，受买方委托负责工程方案设计和初步设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

本项补充1.1.3.3

1.1.3.3已标价清单：指构成合同的由卖方按照买方规定的格式和要求填写并标明价格、经算术性错误修订及其他错误修订（如有）且卖方已确认的清单。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：                                                   。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：                         。

本款补充1.1.14项：

1.1.14 技术协议：指买方（项目业主）、买方（项目代理业主）、卖三方结合招标文件和投标文件对合同设备技术性能指标、技术服务、质保期服务等要求进行修改和确认，并达成协议的文件。

1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件优先顺序的约定：按照合同协议书〔第2条〕约定执行。

其他合同文件包括：									    。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效的约定：                                  。

1.4.2 合同变更的约定：                                  。

1.5 联络

1.5.1 买方（项目业主）指定的联系人及联系方式：                                 。

买方（项目代理业主）指定的联系人及联系方式：                                 。

卖方指定的联系人及联系方式：                                       。

2. 合同范围

本条补充2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6款：

2.1本项目范围内的热水器的采购及安装。包含但不限于：

（1）恒温强排式热水器：学生宿舍701台，辅导员室3台，医务室1台，共计705台。包含从预留的冷热水管口安装铜质角阀、角阀与热水器之间的不锈钢波纹管安装及不锈钢排烟管和相关配件安装。

（2）电热水器：生活老师值班室3台。包含从预留的冷热水管口安装铜质角阀、角阀与热水器之间的冷热水管及附件安装。

具体以买方提供的图纸、技术参数、采购清单、答疑补遗内容为准。

2.2 卖方向买方（项目业主）提供合同货物，应包括提供附带于合同货物供应或为完成合同货物供应所必需的设施设备、技术资料和服务等。合同履行过程中，如合同货物、技术资料及技术服务存在任何遗漏、短缺，或供货范围未列明但属于为实现合同规定的合同货物性能所必需的，卖方应负责补充提供所缺的合同货物、技术资料、技术服务等，并承担因此发生的全部费用。

2.3 买方（项目业主）在本合同规定的供货范围外需向卖方追加采购合同货物或合同货物组件、备品备件的，卖方应根据合同规定的相应项目的价格（如有）向买方（项目业主）提供，三方应就追加采购的货物单独签订协议，但追加金额不超过本合同签约合同价的10%。

2.4 交货地点：买方（项目业主）指定地点。

2.5 交货期：合同签订后30个日历日起分批交货，具体时间买方（项目业主）根据现场情况确定。

2.6 质保期：自项目验收合格之日起60个月。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.2 签约合同价调整的约定：全费用固定综合单价不调整。

本款补充3.1.3、3.1.4项：

3.1.3 合同价格形式

采用全费用固定综合单价。

3.2 合同价款的支付

（1）合同签订之日起30日内，买方（项目业主）支付签约合同金额的20%；

（2）按买方（项目业主）书面通知，设备全部货到现场，经查验确认后，支付签约合同金额的40%。

（3）所有设备安装调试完毕，支付签约合同金额的25%；

（4）通过买方（项目业主）委托的第三方检测单位检测，买方（项目业主）验收合格，并向买方（项目业主）、买方（项目代理业主）完善书面移交手续并办理完结算后买方（项目业主）支付至合同结算金额的95%；余款5%两年后无质量问题，并符合质量约定条款要求后买方（项目业主）一次性无息支付。

特别提醒：支付时，须开具13%增值税发票。

补充3.4结算方式

3.4结算办法

合同结算价=Σ全费用清单项目结算价-违约金。

3.4.1全费用综合单价结算价：

（1）项目完工后，由买方（项目业主）、卖方双方和监理单位现场收方，根据实际验收合格的货物数量，乘以卖方在本项目投标文件中填报的综合单价，作为该子项的结算合价。各项清单子项合价累计相加，得全费用清单项目结算价。

（2）中标清单全费用综合单价的确定：某一子项的合价报价小于所报综合单价与清单量的相乘所得的合价，则以该子项合价报价除以相应子项清单量所得的单价为相应子项的中标单价。如中标总价小于各清单报价之和，则其中标单价按中标总价与清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项清单量所得的单价为相应子项的中标单价。

3.4.2  物价因素引起的价格变动不调整价格。

3.4.3 安全文明施工费用：已包含在合同价格中，不再单独计取。

3.4.11 其他说明：

由卖方自行解决弃渣问题，负责处理好有关的一切问题。本项目的出渣场地、弃渣、转运、渣场费以及由此发生的所有费用由卖方自行确定并已包含在合同价格中，施工中无论情况发生何种变化，综合单价不予调整。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

是否对合同设备进行监造： 否

5. 包装、标记、运输和交付

5.1 包装

5.1.3 包装物处理方式的约定：按通用合同执行。

5.2 标记

5.2.1 需标记的装运信息和标识如下：

（1）合同号；

（2）目的站；

（3）合同设备名称；

（4）箱号/件号；

（5）毛重/净重（公斤）；

（6）体积（长×宽×高，以毫米表示）；

（7）吊点；

（8）合同设备运输警示标示。

5.2.2 超大超重件包括：重量超过  吨或体积超过  立方的合同设备。

5.3运输

5.3.2 装运方式的约定：由卖方自行负责。

5.3.3 卖方应将以下信息在热水器设备预计启运   日前预通知买方（项目业主），并在合同设备启运后   小时之内正式通知买方（项目业主）：

（1）合同设备名称；

（2）数量；

（3）箱数；

（4）总毛重；

（5）总体积（用m3表示）；

（6）每箱尺寸（长×宽×高）；

（7）装运合同设备总金额；

（8）合同设备装箱单（应注明包装箱内设备名称、数量、价格等详细信息）；

（9）运输方式；

（10）预计交付日期；

（11）车（船）号、运单号；

（12）合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项；

5.3.4 超大超重包装的约定：重量超过  吨或体积超过  立方的包装。

5.4 交付

5.4.1交付热水器设备的约定：中标通知书下发后7天内，卖方应将所有产品生产图纸报买方（项目业主）审核；买方（项目业主）审核不免除卖方的任何责任，如后期发现产品与招标参考产品有较大形式的出入，买方（项目业主）有权责令卖方修正，卖方不得要求任何赔偿。

在热水器设备交付的同时，卖方还应向买方（项目业主）提供以下资料：

（1）合同设备原产地证明，一式2份；

（2）合同设备质量合格证明，一式2份；

（3）合同设备出厂检验纪录，一式2份；

（4）合同设备检测报告，一式2份。

5.4.3 卖方应根据本合同的要求向买方（项目业主）提供与合同设备相关的技术资料，技术资料的范围和交付进度详见本合同附件一。如技术资料不满足合同的要求或交付不符合合同规定的交付进度，卖方应承担违约责任。技术资料短缺和（或）损坏的约定：                      。

5.4.3.1 卖方应就每种型号的热水器设备向买方（项目业主）交付6（原件4份，电子版2份）份技术资料。

技术资料采用以下第（2）种方式交付：

（1）以特快专递方式送达；

（2）随合同设备一起送达；

5.4.3.3 技术资料的审查

（1）卖方应确保其提供的技术资料完整、正确、整洁、书写明确、符合本合同要求，卖方对技术资料的充分性、完整性和准确性负责。如果技术资料包含有非中文内容，买方（项目业主）有权要求卖方提供中文译本。如果卖方提供技术资料中文译本的，卖方应对翻译文本的准确性负责。

（2）买方（项目业主）应收到技术资料后   日内完成对该批技术资料进行审查，并向卖方提供审核意见。

（3）卖方收到买方（项目业主）的审核意见后，应于   日内完成对技术资料修改，并再次提交买方（项目业主）审查，直至获得买方（项目业主）认可。如果卖方未在   日内对买方（项目业主）审查意见予以答复，视为卖方全部接受买方（项目业主）审查意见。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1 开箱检验

6.1.1 开箱检验时间：

合同设备交付时

6.1.2 开箱检验地点的约定：买方（项目业主）指定地点。

6.1.6 合同设备交付后进行的开箱检验中发现相关问题时的处理方式约定： 产品检测、验收不合格的，卖方需无条件重新制作合格产品，同时买方（项目业主）将对卖方处以合同总金额20%的罚款并追究工期延误等相应责任。若重新制作的产品检验仍不合格的，买方有权解除合同并没收履约保证金。

6.1.7 第三方检测机构对合同设备进行检验的约定：按买方（项目业主）与第三方检测机构的合同执行。

6.2 安装、调试

6.2.1 合同设备的安装、调试按照第（1）种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

采用第（2）种方式时，相关责任划分的约定：  /。

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：施工所需用水、电线路由买方（项目业主）向供水、供电部门申请安装。卖方在指定点接至施工现场,其费用已包含在合同价格中,结算时不再单独计算，买方（项目业主）也不再另行支付。

6.3 考核

6.3.1 考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等承担主体及方式的约定：由卖方自行负责。

6.3.3 若合同设备在考核中仅达到合同约定的或三方在考核中另行达成的最低技术性能考核指标，卖方应进行减价或向买方支付补偿金的约定： / 。

6.4 验收

6.4.1 签署合同设备验收证书时间的约定：在考核完成后7日内。

6.4.2 如由于买方（项目业主）或买方（项目代理业主）原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖三方应在考核结束后7日内签署验收款支付函。

签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：按通用合同条款执行 。

6.4.3 因买方（项目业主）或买方（项目代理业主）原因未能及时组织考核的约定：按通用合同条款执行 。

因买方（项目业主）或买方（项目代理业主）原因未能及时组织考核，签署验收款支付函时间的约定：按通用合同条款执行 。

签署验收款支付函后，卖方提供相关技术服务的约定：按通用合同条款执行 。

7. 技术服务

7.1 卖方应指派一位具有丰富技术管理经验和良好沟通协调能力的技术人员，全权代表卖方统筹管理技术服务事项，有权代表卖方接收和发出本合同项下的任何通知、同意、批准和决定等，有权代表卖方处理本合同项下需与买方沟通和协调的事项。该人员的任何行为、疏忽或不作为应视同卖方的行为、疏忽或不作为，卖方应对此承担全部责任。卖方应于指派该人员后将其简历及联系方式提供给买方。

卖方的技术服务包括但不限于：就本合同设备的安装和调试进行技术服务，对预试车、投料试车、考核等给予技术服务指导并对买方现场人员进行培训。

7.2 卖方技术人员的交通、食宿费用承担的约定：由卖方承担。

本条补充7.5款：

7.5 由于卖方原因导致技术服务超过约定服务期的，卖方应对未完工作继续服务直至完成全部服务工作，不得收取额外费用。

8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为：自项目验收合格之日起   个月。

8.3 买方（项目业主）向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书时间的约定：在质量保证期届满后28日内。

8.4 在通用合同条款第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方（项目代理业主）或买方（项目业主）原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖三方应在28日内签署结清款支付函。

8.5 在通用合同条款第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方（项目代理业主）或买方（项目业主）原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖三方应在28 日内签署结清款支付函。

9. 质保期服务

9.1 质保期服务响应的约定：

买方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，卖方和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使买方能够正常使用。

如果卖方在接到通知后未及时作出响应，卖方必须对由于故障所造成的损失后果负责；

如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托第三方解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用，包括但不限于向委托的第三方支付的费用、设备费用、材料费用、零部件费用等，买方可直接扣减质保金或要求卖方退还部分合同价款。

9.2 卖方质保期服务技术人员的交通、食宿费用承担的约定：按通用合同条款执行 。

9.4 卖方记录质保期服务情况的约定： 按通用合同条款执行  。

10. 履约保证金

10.1履约保证金

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见附件。卖方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。卖方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。卖方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函开立人为融资担保公司的，应满足以下要求：①开立人不得被人民法院列入失信被执行人名单且在执行期内；②开立人或全资母公司信用评级应达到AAA级；③开立人注册资本应在5亿元及以上。

（3）履约担保的金额：按中标价的10%。

（4）履约担保的提交时间：卖方应在中标通知书发出后15个工作日内向买方（项目代理业主）递交。并审核通过后，买方（项目代理业主）方可与卖方签订合同。

（5）履约担保的期限：自提交之日起至本项目验收合格之日，若项目延期竣工验收，则买方（项目代理业主）可要求延长担保时间至调整的计划项目验收合格日期；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由卖方自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若卖方超过招标人要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，买方（项目代理业主）有权暂停支付服务费。

（6）退还期限及方式：采用现金担保的，项目验收合格后14天内退还；采用履约保函的，项目验收合格后自动失效。

11. 保证

11.4 对合同设备品质的约定：工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。所有设备全新未使用，满足本项目技术标准和设计要求。

11.7 合同设备使用寿命期内，卖方保障买方获取备品备件的约定：满足本项目技术标准和设计要求，满足买方（项目业主）要求 。

本条补充11.9～11.12款：

11.9 对于根据有关法律必须持证生产或经营的合同设备，卖方保证在生产或经营时应持有全套有效的生产许可证或经营许可证，保证合同设备制造现场符合有关法律的要求。

11.10 卖方保证合同设备制造使用的材料和制作工艺符合国家标准，不包含任何禁用物质。卖方保证用于合同设备的包装材料应是符合环保要求的包装材料。

11.11 卖方保证不得将其在本合同中的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括卖方的关联企业。

11.12 未经买方事先书面同意，卖方保证不得将其在本合同中的任何义务分包给任何第三方，包括卖方的关联企业。即使买方批准卖方将其在本合同中的任何部分义务分包给第三方，卖方保证对分包商的资格和工作负责，并承担本合同中的全部责任和义务，不因分包而减轻或免除。

12.知识产权

12.2 买方对卖方提供相关技术资料享有相关知识产权的约定：按通用合同条款执行。

12.4 买方应对第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼的约定：买方（项目代理业主）或买方（项目业主）在中华人民共和国境内使用卖方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，卖方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

14. 违约责任

14.1 合同任意一方支付的违约金总额不得超过合同价格的20%。

通用合同条款14.2、14.3款细化为：

14.2 卖方违约责任

14.2.1卖方发生下列任一违约行为时，应向买方（项目业主）支付违约金，并赔偿买方（项目业主）因此遭受的超出违约金数额的全部损失。同时，买方（项目业主）有权向卖方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，由此增加的费用由卖方承担。如卖方未在指定的期限内纠正，买方（项目代理业主）和买方（项目业主）有权解除合同。

（1）在制造过程中，买方（项目业主）发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求的，卖方应向买方（项目业主）支付不符合要求合同设备价格 2 %的违约金；

（2）未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，卖方应向买方（项目业主）支付迟延交付违约金，卖方延迟交付违约金计算方法的约定：卖方按10000元/天计算违约金，累计违约金上限：60万元（不超过签约合同价的3%）；

（3）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，卖方应向买方（项目业主）支付不符合要求合同设备价格 2 %的违约金；

（4）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，但达到了合同中约定的或三方在考核中另行达成的合同设备最低技术性能考核指标的，或买卖三方就合同的后续履行协商达成一致的，卖方应向买方（项目业主）支付未通过三次考核合同设备价格 2 %的违约金；

（5）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，且卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，卖方应向买方（项目业主）支付存在缺陷合同设备价格 2 %的违约金；

（6）                 。

14.2.2卖方违反本合同第11条所作保证，在买方（项目业主）指定期限内纠正或采取的补救措施经买方（项目业主）认可的，卖方应向买方（项目业主）支付合同设备价格 5 %的违约金，并赔偿买方（项目业主）因此遭受的超出违约金数额的全部损失；

15. 合同的解除

15.1 除通用合同条款约定的情形外，合同可解除的其他情形如下：

（1）因卖方原因导致开工时间累计延误超过56天的；

（2）因卖方原因导致工期延误超过90天的；

（3）在合同实施过程中，买方（项目业主）发现合同设备零部件或制造工艺不符合合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；

（4）到货检验中发现存在合同设备不符合本合同要求，且未在买方指定期限内纠正的；

（5）质量保证期内，如合同设备被发现存在任何缺陷，卖方拒绝根据合同进行修理、更换或经修理、更换仍无法消除该等缺陷的，且未在买方指定期限内纠正的；

（6）卖方违反本合同第11条所作保证，且未在买方指定期限内纠正或无法纠正的；

（8）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的本条补充15.2款：

15.2 合同一方当事人收到另一方解除合同的书面通知后，应立即停止履行合同相关工作，并对已履行的部分进行结算。对于合同解除前买方（项目业主）已经支付合同价款的合同设备，卖方应立即移交给买方（项目代理业主），买方（项目业主）拥有相关合同设备的全部权益。因卖方违约导致解除合同的，买方（项目业主）应支付卖方已履行部分结算款的80%；因买方（项目代理业主）或买方（项目业主）原因解除合同的，买方（项目代理业主）或买方（项目业主）除支付卖方已履行部分的结算款外，还需向卖方支付补偿款，补偿款以卖方为履行合同已实际发生的直接、合理费用为限。任何时候卖方均无权要求买方赔偿因合同终止而引起的预期利润的损失或损害。

16. 不可抗力

16.1 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形包括：

（1）火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、不可预测的突发性地质或自然灾害；

（2）瘟疫、严重流行病及防疫限制；

（3）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但卖方或其分包人派遣与雇佣的人员由于履行合同原因引起的除外；

（4）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非三方责任引起的爆炸、船舶撞击等情形；

（5）化学、放射性污染或核辐射；

（6）政府或主管部门行为导致项目暂停或取消；

（7）        。

16.3 因不可抗力事件引发持续影响，三方解除合同的约定：不可抗力事件的影响持续超过  日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，选择下列第2种方式解决：

（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

诉讼文书送达地址：

买方（项目业主）送达地址：            电子邮箱：              送达方式：

买方（项目代理业主）送达地址：            电子邮箱：              送达方式：

卖方送达地址：            电子邮箱：              送达方式：

该送达地址可用于接收各类诉讼文书。在合同履行过程中发生诉讼时，按约定地址送达的视为当事人已签收，受送达人拒收的，不影响送达的效力。三方任何一方若需变更送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。电子送达具有以上同等效力。发生争议后，除非出现下列情况的，三方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，三方合同停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为三方接受；

（3）法院要求停止施工。

## 合同附件

附件1：卖方项目管理机构组成表

附件2：履约担保

附件3：廉洁从业协议

附件4：安全管理协议

附件5：《安全文明施工手册》（另册）

附件6：清单、图纸

附件1：

卖方项目管理机构组成表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件2：履约担保

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就工程          （以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之卖方、受益人为本工程项下之买方（项目业主），基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：卖方未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至本项目验收合格之日，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签名或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件3：

廉洁从业协议

买方（全称）：重庆公共运输职业学院（项目业主）

重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（项目代理业主）

卖方（全称）：                  

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目买方（项目业主）、买方（项目代建业主）（以下简称“买方”）与卖方（以下简称“卖方”），特订立如下协议。

1. 买方卖方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）各方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 买方的义务

（1）买方及其工作人员不得索要或接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由买方或买方工作人员个人支付的费用等。

（2）买方工作人员不得参加卖方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受卖方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）买方及其工作人员不得要求或者接受卖方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）买方工作人员及其配偶、子女不得从事与买方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）买方及其工作人员不得以任何理由向卖方推荐分包单位或推销材料，不得要求卖方购买合同规定外的材料和设备。

（6）买方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 卖方义务

（1）卖方不得以任何理由向买方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）卖方不得以任何名义为买方及其工作人员报销应由买方单位或个人支付的任何费用。

（3）卖方不得以任何理由安排买方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）卖方不得为买方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）买方及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给卖方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）卖方及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给买方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 三方约定：协议由三方或三方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由买方或买方上级单位的纪检监察机关约请卖方或卖方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为买方（项目业主）、买方（项目代理业主）、卖方三方签署之日起至该工程项目工程验收后止。

7.协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同三方签署立即生效。

（以下无正文）

买方（项目业主）：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

买方（项目代理业主）：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

卖方：                                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

附件4：

安全管理协议

买方（全称）：重庆公共运输职业学院（项目业主）

重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（项目代理业主）

卖方（全称）：                  

为了确保实现        安全生产目标，进一步明确参建各方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的协调、管理力度，     买方（项目业主）、买方（项目代理业主） （以下简称“买方”）与        （以下简称“卖方”）依据国家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，三方同意签订该协议作为正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经买方与卖方签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）卖方承诺承担和履行合同和买方所规定的安全责任，且满足要求。

（二）卖方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

（三）卖方承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．卖方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．卖方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．卖方项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．卖方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．卖方保证服从买方对安全工作的统一协调和管理。

6．卖方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．卖方保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、管理性的程序文件等）。

8．卖方保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．卖方保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有卖方和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．卖方保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤害保险。

11．卖方保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．卖方保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

13．卖方保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

14．卖方负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。卖方遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．卖方委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表买方行使监督检查职能，卖方必须给予配合和支持。

2．卖方人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、生活、生产性设施的安全管理须满足买方现场管理的基本要求。

3．卖方应指定专职安全管理人员与监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

4．卖方的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。监理公司有权对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，监理公司有权要求卖方换人。

5．卖方指定的专职安全管理人员应与监理公司建立联系，在业务上接受买方委托的监理公司的协调和指导。

6．开工后卖方的专职安全管理人员应按照监理公司的规定，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交买方施工管理部门之前，卖方依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

卖方在项目开工前5个工作天内向监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（卖方必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

卖方提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；卖方需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．卖方负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全鞋等）。

2．卖方负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．监理公司有权检查卖方的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 卖方在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位后才能开工。

5．卖方应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．卖方对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于卖方带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，卖方必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，卖方也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工5个工作日前，依据合同安全条款的要求逐项对卖方安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，卖方将不得开工，由此产生的工期和成本的影响，由卖方自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．监理公司检查发现的缺陷，卖方应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，监理公司有权要求卖方推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由卖方承担。

十、安全监督

1．卖方应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．卖方的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．卖方的专职安全管理人员在业务上接受监理公司和买方安全管理部门的协调和指导。

4．卖方应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．卖方应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员进行定期考核。

6．卖方应接受和配合买方专业部门及监理公司的监督与安全评价。

7．监理公司有权对卖方履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为实行停工和处罚，处罚情况将通知卖方。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣除。

十一、安全培训与授权

1．卖方所有特殊工种人员必须持证上岗，买方和监理公司有权对其进行抽查。卖方要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电工等。

2．卖方应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．卖方应组织 “入场培训”和考核。监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽查考核。

4．卖方应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。卖方应组织安全考试/考核，建立培训考核记录，监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．卖方应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．卖方应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．卖方需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．卖方作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．卖方应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．卖方在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必须报告监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．卖方应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章处理危险化学品和工业垃圾。

6．卖方在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．卖方在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，卖方应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．卖方应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．卖方应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．卖方应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

卖方应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．卖方应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年报和各种专项事故报告等。

2．卖方应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．卖方应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．卖方应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．卖方应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案等。

6．卖方应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，卖方应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．卖方必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对买方造成的损失。

9．由于买方原因而造成的事故，买方应负责按事故的具体损失情况给予卖方经济赔偿。

10．涉及卖方员工的伤害事故，卖方除要报告监理公司外，还应负责按照国家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，卖方在施工过程中发生安全事故时，卖方除应按国家有关规定承担责任和处罚外，买方还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的4‰ |

（1）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

（3）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

（4）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

监理公司负责对卖方的安全业绩进行考核。每次合同支付前，卖方提交自我安全业绩评估报告，然后交监理公司评价。监理公司在签署评价意见后，将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受卖方再次参加买方项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经三方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发三方在施工承包合同签订后7天内共同签署，作为施工合同附件。

买方（项目业主）：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

买方（项目代理业主）：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

卖方：                                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签名）

附件5：《安全文明施工手册》（另册）

附件7：清单、图纸

## 16. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）近年类似项目情况表

（五）承诺

（六）其他资料

（七）已标价的清单

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    （¥   ）的竞选总报价完成此项目，竞选总报价    元。委托代理人为：        ，身份证号码为        。交货期符合比选文件要求，交货地点符合比选文件的要求，质保期    个月。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	万元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）近年类似项目情况表

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

每个项目单独填写

（五）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我公司不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司竞选文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位在合同签订前均有权对我公司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消我公司中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，竞选保证金不予退还，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我司竞选文件满足14.1条《技术参数》中的条款。

4、我公司的竞选文件符合第15条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（六）其他资料

1.售后服务能力

2.荣誉

……

（七）已标价的清单

格式自拟