双堰公交站场及上盖开发项目酒店室内精装修设计

比选编号：SFG2400010516A

比　选　文　件

比   选   人：重庆通远城市建设发展有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二0二四年六月

目　　录

1. 项目概况	2

2. 项目概况比选范围及规模	2

3.  竞选人资格要求	3

4．竞选文件的获取	3

5.  发布公告的媒介	3

6．竞选文件的递交	3

7．联系方式	3

8．竞选报价	4

9. 竞选文件编制、密封和份数	4

10．费用承担	5

11．竞选保证金：	5

12. 评比办法	6

13.合同条款及格式	10

14. 竞选文件格式	28

竞争性比选文件

双堰公交站场及上盖开发项目酒店室内精装修设计

比选公告

## 1. 项目概况

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆通远城市建设发展有限公司的委托对双堰公交站场及上盖开发项目酒店室内精装修设计进行竞争性比选，该项目经重庆通远城市建设发展有限公司批准。企业自有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

## 2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

双堰公交站场及上盖开发项目位于重庆市两江新区礼嘉商务区，建设用地约1.9万平方米，总建筑面积约8.5万平方米，预估投资为960万。本次精装修设计范围为：酒店2-10层，总设计面积预估5000㎡，其中公共区域包含大堂、接待、餐厅、厨房、大堂电梯厅、会议室、健身房、洗衣房等功能，客房区域包含客房、客房走道、客房电梯厅、布草间等功能。参照收费文件，本次酒店室内精装修设计投资约37.37万元。

2.2比选范围：

双堰公交站场及上盖开发项目经济型酒店室内装饰设计及后期施工配合。设计阶段包括：概念方案设计、方案设计、施工图设计、施工图报规报建工作。设计内容包括：硬装设计〔装饰装修设计（含电梯轿厢）、暖通（含空调）、强电、给排水、二次消防设计、智能化设计、软装设计及前后场景观、入口处外立面、雨棚设计、概算编制。

2.3服务期

设计服务期包括概念方案设计、方案设计、施工图设计、二次消防设计、深化设计、项目实施及验收投入使用和缺陷责任期服务等全过程工程建设周期。

工程设计周期初步安排计划：

（1）概念方案：合同签订后15日历天

（2）方案设计：概念方案设计完成后30日历天

（3）施工图设计：方案设计完成后25日历天完成施工图设计；

（4）施工过程服务：至工程缺陷责任期满。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月；

（5）其它：根据工程建设需要及业主要求开展。

注：各项工作开始时间以比选人通知为准。工程设计最终服务期以满足比选人总体工作计划要求为前提，经双方协商确定后在合同中约定。

2.4质量要求

设计深度要求：设计文件必须达到国家和地方现行规范及验收合格标准，并通过比选人组织的审核。

设计内容要求：必须执行国家现行设计规范及管理技术规定、各级政府相关规定等相关法律法规、比选人要求和规定。

2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

## 3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一。

①具备工程设计综合甲级资质；

②具备工程设计建筑行业甲级资质；

③同时具备建筑装饰工程设计专项甲级资质和消防设施工程设计专项甲级资质。

3.1.2具备有效的营业执照。

3.1.3业绩要求

2019年1月1日起至比选截止日止（以合同签订时间为准），具有1个合同金额26万元及以上的室内装饰设计业绩。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

## 4．竞选文件的获取

4.1获取时间和方式：从 2024年6月11日9时 00 分到 2024年6月18日 10时 00 分，在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。

4.2报名时间：凡有意参加投标者，请于 2024年6月11日9时 00 分-2024年6月12日17时30分（北京时间，下同），持授权委托书（或介绍信）原件、营业执照复印件到比选代理机构进行报名。未报名的竞选人，比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

## 5.  发布公告的媒介

本次比选公告同时在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）和重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）发布。

## 6．竞选文件的递交

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2024年6月18日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2024年6月18日10时00分。

6.2 地点为：重庆国际投资咨询集团有限公司，具体会议室房间号详见开标当天C栋负1楼大屏幕通知。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

## 7．联系方式

比选人：重庆通远城市建设发展有限公司

地　址：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦

联系人：杨老师

电  话：023- 63427726

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：吴先生 彭女士

电  话：023-67706750 67706535    传  真：023-67702024

## 8．竞选报价

1、合同形式：单价合同。

2.本项目竞选报价应为完成比选文件所确定的委托设计的范围和设计业务所需的全部费用（包含概念方案设计、方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、二次消防设计、深化设计、施工期间的设计变更以及后续服务的全部费用）。具体包括为实施和完成本项目全部设计工作所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、保险、税费、利润及协调配合费等实施工程设计所产生的一切费用。

3、本项目含税包干单价最高限价：74.74元/平方米，按暂定设计面积5000㎡计算，竞选总报价最高限价为：37.37万元。竞选人的竞选单价、竞选总报价均不得超过对应的最高限价，否则由评比委员会作否决竞选处理。

## 9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：

（2）竞选人名称：                   （公章）

（3）项目名称：

（4）在2024年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，

竞选文件的装订要求

应按照14.竞选文件格式规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

## 10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。

| 中选金额 | 比选类型 |
| --- | --- |
| （万元） | 服务类 |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8％ |

中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。竞选人应将此费用纳入投标报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

## 11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：5000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2024年6月18日10时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

竞选保证金账号：346010100105300879010705

11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“双堰公交站场及上盖开发项目酒店室内精装修设计”；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

(3)保证金联系电话：023-67706535

## 12. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定排名第一的中选候选人为中选人。

12.1资格审查

本项目设计比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

12.1.1资质要求及营业执照

（1）具备建设行政主管部门颁发的以下资质之一。

①具备工程设计综合甲级资质；

②具备工程设计建筑行业甲级资质；

③同时具备建筑装饰工程设计专项甲级资质和消防设施工程设计专项甲级资质。

提供有效的资质证书复印件。

（2）具备有效的营业执照。

提供有效的营业执照复印件。

12.1.2业绩要求

2019年1月1日起至比选截止日止（以合同签订时间为准），具有1个合同金额26万元及以上的室内装饰设计业绩。

设计业绩的合同协议书复印件。

注：竞选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。

不满足上述业绩要求的业绩无效。

12.1.3项目负责人的资格要求

12.1.3.1竞选人拟派的项目负责人应具有工程类高级及以上技术职称。

提供在有效期内的拟派项目负责人身份证、职称证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

12.1.3.2项目负责人业绩要求

2019年1月1日起至比选截止日止（以合同签订时间为准），在1个合同金额26万元及以上的室内装饰设计业绩中担任项目负责人。

提供该业绩的合同协议书复印件。若提供的上述业绩证明材料不能体现人员姓名职务信息的，应提供业主证明。

注：竞选人应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。

不满足上述业绩要求的业绩无效。

12.1.4其他要求

（1）委托代理人：

委托代理人必须为竞选人本单位人员。

提供竞选人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评比委员会作否决竞选处理。

特别说明：

（1）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②项目负责人和委托代理人的养老保险证明期限为2023年11月至2024年4月的连续养老保险。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、单位编号（或单位社保编号）、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

12.2详细评审

本次评比采用综合评估法。

分值构成：竞选报价70分、商务部分15分、技术部分15分。

12.2.1竞选报价：70分

（1）评比基准价：

评比基准价的计算：

在所有通过初步评审合格竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为评比基准价。（以上计算数据保留至小数点后两位，第三位四舍五入）

（2）竞选报价得分：竞选总报价与评比基准价相比，等于评比基准价的得70分，在此基础上，每增加1％扣0.5分，每减少1％扣0.25分, 最多扣5分。

12.2.2商务部分：15分

（1）项目业绩（9分）

在资格审查基础上（资格审查业绩不得分），2019年1月1日起至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人承担过合同金额26万元及以上的室内装饰设计业绩，每增加1个得3分，最多得9分。

提供业绩的合同复印件。

（2）人员配备（6分）

拟派设计人员中，具备高级及以上职称，每有1人得3分，最多得6分。

提供职称证、竞选人为其缴纳的养老保险证明材料复印件。

12.2.3技术部分15分

（1）项目整体理解（2分）

对项目背景理解、需求分析、项目目标是否透彻、论述是否清晰。根据内容优劣得分，横向比较。

优得1.8分-2分，良得1.6分-1.8分（不含），一般得1.2分-1.8分（不含），差得0分-1.2分（不含）

（2）设计方案及思路（3分）

考察项目总体设计、精装修设计、消防设计合理、可行；设计方案做到总体布置符合主体结构及国家、重庆市相关要求，即能满足使用功能，又环境协调。根据内容优劣得分，横向比较。

优得2.7分-3分，良得2.4分-2.7分（不含），一般得1.8分-2.4分（不含），差得0分-1.8分（不含）

（3）关键性技术问题的对策措施（3分）

针对本项目关键技术性问题，重点、难点分析透彻、合理，相应技术方案考虑全面、成熟、可靠，有具体对策措施。应对方案临时调整的预案及保障措施全面、可靠。根据内容优劣得分，横向比较。

优得2.7分-3分，良得2.4分-2.7分（不含），一般得1.8分-2.4分（不含），差得0分-1.8分（不含）

（4）工作计划、质量管理措施、技术设备投入（1分）

设计工作计划和质量管理措施以及技术设备投入满足项目要求。根据内容优劣得分，横向比较。

优得0.9分-1分，良得0.8分-0.9分（不含），一般得0.6分-0.8分（不含），差得0分-0.6分（不含）

（5）后续服务（1分）

后续服务工作安排满足项目要求。根据内容优劣得分，横向比较。

优得0.9分-1分，良得0.8分-0.9分（不含），一般得0.6分-0.8分（不含），差得0分-0.6分（不含）

（6）设计方案（5分）

提交概念设计方案文本。提交的概念设计方案文本中图片不少于30张。未提交概念方案设计文本，或未提交要求数量图片的，技术部分得0分。根据概念设计方案完整性、合规性、设计思路、艺术表达、设计风格等方面，横向比较。。

优得4.5分-5分，良得5分-4.5分（不含），一般得3分-4分（不含），差得0分-3分（不含）。

12.3评比委员会组成

由比选人按相关法律法规组成。

12.4重新比选和不再比选

（1）重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

1）投标截止时间止，竞选人少于 3 个的；

2）经评审委员会评审后否决所有竞选人的；

3）经评标委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人；

4）法律法规规定的其他情形。

（2）不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，不再进行比选，由项目业主直接发包。

12.5否决投标条款

12.5.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决投标处理。

修正原则如下：（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

12.5.2竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决投标处理。

12.5.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决投标处理。

12.5.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的（按14.竞选文件格式提供承诺），其竞选按否决投标处理。

12.5.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决投标处理。

12.5.6.未提供或修改14.竞选文件格式实质性内容的，其竞选按否决投标处理。

## 13.合同条款及格式

建设工程设计合同

工程名称：双堰公交站场及上盖开发项目酒店室内精装修设计

工程地点： 重庆市两江新区礼嘉商务区

合同编号：

设计证书等级:

发 包 人：重庆通远城市建设发展有限公司

设 计 人：

签订日期：        2024年   月   日

发包人：重庆通远城市建设发展有限公司

设计人：

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《重庆市建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  工作范围

双堰公交站场及上盖开发项目经济型酒店室内装饰设计及后期施工配合。设计阶段包括：概念方案设计、方案设计、施工图设计、施工图报规报建工作。设计内容包括：硬装设计〔装饰装修设计（含电梯轿厢）、暖通（含空调）、强电、给排水、二次消防设计、智能化设计、软装设计及前后场景观、入口处外立面、雨棚设计、概算编制。

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

| 项目 内容 | 具体概述 |
| --- | --- |
| 名称 | 双堰公交站场及上盖开发项目酒店室内精装修设计 |
| 规模 | 5000㎡ |
| 阶段 | 概念方案设计、方案设计、施工图设计、施工配合。 |
| 投资 | / |
| 工作内容 | 双堰公交站场及上盖开发项目经济型酒店室内装饰设计及后期施工配合。 设计阶段包括：概念方案设计、方案设计、施工图设计。 设计范围包括：硬装设计〔装饰装修设计（含电梯轿厢）、暖通（含空调）、强电、给排水、二次消防设计、智能化设计〕、软装设计及前后场景观、入口处外立面、雨棚设计、概算编制。 造价控制（即限额设计）标准如下： 估算投资总额控制在960万元以内。 |
| 说明 | / |

第四条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料或文件名称（正式成果文件） | 纸质版份数 | 光盘份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案 | 2 | 1 | 合同签订后15日历天 |  |
| 2 | 方案设计 | 2 | 1 | 概念方案设计完成后30日历天 |  |
| 3 | 施工图设计 | 10 | 2 | 方案设计完成后25日历天 |  |

其它：根据工程建设需要及发包人要求开展。

注：各项工作开始时间以发包人通知为准。工程设计最终服务期以满足发包人总体工作计划要求为前提，经双方协商确定后在合同中约定。

第五条  设计文件要求

5.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.2 设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4 设计文件需按照有关现行法律法规和设计规范，提出保障工程质量的要求。

第六条  费用

本合同暂定金额（含税）为     元（大写：   整 ）；其中不含税金额为 （大写： ），税金为   （大写：   ）。按暂定设计面积5000㎡，包干单价   元/平方米。

| 序号 | 分项工作名称 | 工作量所占设计费比例 | 分项金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 40% |  |
| 2 | 施工图设计（含装饰施工图、机电施工图、智能化设计、二次消防设计、软装设计）及概算编制 | 50% |  |
| 3 | 后期施工配合 | 10% |  |

上述金额为完成本项目所确定的委托设计的范围和设计业务所需的全部费用（包含概念方案设计、方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、二次消防设计、深化设计、施工期间的设计变更以及后续服务的全部费用）。具体包括为实施和完成本项目全部设计工作所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、保险、税费、利润及协调配合费等实施工程设计所产生的一切费用。

第七条  支付方式

设计费支付方式见下表。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额 （万元） | 付费时间（由交付设计文件来决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | ### 10% |  | 合同签订后15个工作日内支付至签约合同金额的10%； |
| 第二次付费 | ### 30% |  | 提交方案设计成果经发包人书面认可后15个工作日内支付至签约合同金额的40%； |
| 第三次付费 | ### 50% |  | 提交施工图设计成果，经发包人认可，取得施工图技术审查报告（若有）或施工图审查合格书（若有）后15个工作日内支付至结算金额的90%； |
| 第四次付费 | ### 10% |  | 配合发包人完成施工过程相关配合工作，工程竣工验收后30个工作日内支付至结算金额的100%； |
| 合计 | 100% |  | / |

每次付款前，设计人提前15日向发包人提供增值税专用发票和符合发包人要求的支付申请资料，发包人审批无误后30个工作日内予以付款，否则发包人有权拒绝付款且不承担任何责任。

7.1增值税发票开票信息：

名        称：

纳税人识别号：

地址  、电话：

开户行及账号：

7.2设计人指定账户信息如下：

开户单位名称：

开户行 名称：

开户行 账号：

### 结算办法

结算费用金额=实际完成设计的面积（以施工图技术审查报告或施工图审查合格书所示面积为准）×签约合同单价-违约金。

第九条  双方责任

9.1发包人责任：

9.1.1按本合同约定时间、方式、数额支付工程款项。在接收到发包人审核合格的付款申请和设计人提供的合格的增值税专用发票后向设计人支付工程款。

9.1.2发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交的资料及文件超过规定时限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.3 发包人应保护设计人的比选书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

9.1.4发包人指定    为本项目的发包人代表，负责确认所有设计人设计成果、重大设计变更、往来文件并按合同确认设计费的支付，设计人所有设计成果需经发包人代表签字认可后才能进行下一阶段的工作。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行各个阶段的设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责，设计人提交的设计文件未通过发包人认可的，应在5日内整改完成提交发包人，否则将视为逾期提交成果。

9.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

国家和地方相应的建筑设计和其它专业设计规范。

9.2.3 设计合理使用年限执行国家相关规定。

9.2.4 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

9.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。

9.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

9.2.7设计人指定     为本项目设计负责人。设计人在本合同执行过程中不得随意更换设计负责人，否则发包方有权追究设计人违约责任。

9.2.8 设计人应确保电子成果与纸质成果的一致性，否则发包人对承包人处以2000元/次违约处罚。

9.2.9 设计人在工作期间未按《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产委员会重庆市减灾委员会关于深化“十条措施”落实常态化安全监管工作的通知》（渝安委〔2021〕16号）等国家及地方相关法律法规履行好设计人的现场踏勘及服务安全责任，视情节轻重由设计人向发包人支付合同价的5%-10%/次的违约金。若设计不符合规范导致发生安全质量事故，设计人承担全部责任和经济损失（包括因设计人原因导致的发包人被相关行政主管部门的处罚罚金等）。

第十条 违约

10.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人无违约且按要求履行合同则发包人按设计人已进行的实际工作量对设计人进行补偿。

10.2 发包人应按本合同第七条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担逾期支付金额万分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停下阶段工作，并书面通知发包人。

10.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误，设计人应在2个工作日内完成修改或补充。逾期每天应向发包人支付合同总金额3‰的违约金，逾期达30日的，发包人有权单方随时解除本合同。

10.4合同生效后，除法律规定外，设计人不得单方面要求终止或解除合同。如设计人因其自身原因要求单方解除合同，应取得发包人同意，并支付合同暂定总金额10%的违约金。合同解除后，设计人的设计成果归发包人所有。

10.5设计人应按合同约定按时向发包人提交成果文件、开展后续服务，逾期每天应向发包人支付合同总金额3‰的违约金，逾期达30日的，发包人有权随时单方解除本合同。

10.6 诉讼或仲裁文书送达地址

发包人送达地址：重庆两江新区泰山大道中段动力国际E座11-2

送达方式：呈递、邮寄

设计人送达地址：

送达方式：呈递、邮寄

该送达地址可用于接收各类文书。在合同履行过程中或发生诉讼时，按约定地址送达的视为当事人已签收，受送达人拒收的，不影响送达的效力。双方任何一方若需变更送达地址，应在地址变更后三日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

10.7本合同生效以后，设计人应全面履行本合同约定的义务，设计人不履行，或者不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，赔偿损失，并支付发包人或发包人为实现权利而支付的所有费用包括但不限于先行支付的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费、差旅费等费用。

### 第十一条 合同变更

11.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求：

11.1.1除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误，则设计费用不变，周期相应顺延。

11.1.3因发包人意图的改变，或因项目条件发生变化导致颠覆性修改，需对已书面确认的方案或已审核通过施工图进行重复设计，以致造成乙方设计需返工时，发包人应该补偿设计人设计费，设计费计算方式如下:对工程同一部分重复进行设计，则按合同约定计费方式按照该部分原设计费的50%进行设计费增加，相应增加的周期顺延。

11.1.4非设计人原因，工程暂停设计，则恢复设计后，设计周期顺延，设计费用不增加。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

第十二条 其它

12.1 设计人除按国家相应行业要求必须到现场进行图纸会审答疑及技术交底，如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第五条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定份数的，设计人另收工本费。

12.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加、出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交   /   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

12.8 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

12.9本合同经双方签章后生效。

12.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.12 其它约定事项：无

附件：设计任务书

（以下无正文）

发包人：

法定代表人 或委托代理人签字：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

纳税人识别号：

经 办 人：

设计人：

法定代表人 或委托代理人签字：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

纳税人识别号：

经 办 人：

签订日期：2024年  月  日

附件：设计任务书

精装修设计任务书

一、设计范围：

本次设计范围包括：酒店2-10层，总设计面积约5000㎡，其中公共区域包含大堂、接待、餐厅、厨房、大堂电梯厅、会议室、健身房、洗衣房等功能，客房区域包含客房、客房走道、客房电梯厅、布草间等功能。设计阶段包括：概念方案设计、方案设计、施工图设计、施工图报规报建工作。装饰设计及后期施工配合。设计内容包括：硬装设计〔装饰装修设计（含电梯轿厢）、暖通（含空调）、强电、给排水、二次消防设计、智能化设计〕、软装设计及前后场景观、入口处外立面、雨棚设计。

二、设计内容

1． 概念方案设计：

(1)空间概念发展

(2)平面规划

(3)按照业主方要求，规划设计整体空间平面。按建筑消防结构机电等专业技术要求，调整优化平面，满足国家规范及各专业要求。

2． 方案设计阶段：

(1)根据前期确定的平面布置及概念方向，继续落实方案设计

(2)室内主要区域剖面设计及重要空间立面设计

(3)室内重要空间的天花标高、灯具点位意向

(4)重点空间效果图制作。（分辨率：150像素，宽度4000*高度3000像素以上）

(5)重要空间材料意向图片

3． 施工图设计阶段（针对所有装饰完成面的材料及尺寸要求、内部结构、细部节点做法）：

(1)图纸目录，施工说明及用材表、防火专篇、构造做法

(2)各空间平面配置图、墙体定位图、地坪铺面图、天花平面图、灯具布置图、灯具回路图、强弱电点位图、空调风口点位图、给排水点位图、综合天花、剖面图、立面图及细部节点大样图、内部结构构造做法，管线综合碰撞检查。

(3)二次消防施工图设计、智能化施工图设计。

(4)提供材料实物样板3套及相应的饰面材料清单

(5)灯具规范、五金规范、洁具及橱柜选型及指导配合橱柜厂商提供完整的厨房配置方案

(6)完成最终施工图图纸（并按发包人要求提前完成消防报审图纸、满足招标及施工需要）

(7)在设计过程中充分考虑装饰设计造价的经济性，需满足业主方的成本造价要求，如不能满足需调整相应设计及材料

(8)施工招标前提供相关的精装设计技术规范包括材料技术规范及施工招标过程中的设计答疑及图纸补充;对各分包商（石材、木饰面等）等加工深化设计图纸进行审核;及时解决现场出现的设计问题;协助业主参与竣工前的精装工程验收工作，提供工程质量缺陷整改意见，并跟进缺陷整改意见的执行，完成深化设计调整工作

(9)机电设计、照明设计、标识设计协调统一,以确保项目整体一致性

4． 设计成果

设计人提供设计文件应包含全部内容的光盘（或优盘），施工蓝图12份。设计成果中，所有图纸均提供PDF和CAD文件（包含但不限于：平面图、放样图、地坪图、灯具点位图、插座点位图、给排水点位图、空调风口点位图、五金\卫浴洁具\灯具选型等）

5． 软装设计

(1)活动家具、装饰性灯具、艺术品等配置方案（提供配置平面、立面图、实物照片、材质说明及描述、数量、尺寸）

(2)所有软装家具皮革布料、窗帘、地毯配置方案（提供配置平面图、窗帘布料材质说明及样式照片）

(3)艺术品、装饰饰品方案、室内外景观绿植方案

(4)全套软装规格说明书3份，PDF电子版

(5)协助发包人审核软装承包商所提供之软装布艺皮革样品、家具品牌型号、及定制家具的打样、艺术品等,以确定是否符合原设计效果

## 14. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）拟委任的主要人员汇总表

（五）业绩汇总表

（六）承诺

（七）其他资料

（八）技术部分

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	（项目名称）比选文件的全部内容，愿意以竞选总报价人民币（大写）    元（¥   元），完成此项目。暂按设计面积5000㎡，单价   元/平方米。项目负责人为    ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。服务期满足比选文件要求，质量要求满足比选文件要求，按合同约定完成设计服务工作。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞选人关联企业情况（包括但不限于与竞选人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

备注：本表仅填招标文件资格要求和商务评审要求的人员相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（五）业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 承担的工作内容 | 合同金额 | 合同签订时间 | 承担的工作完成时间 | 备注（建议在此栏填写“资格审查企业业绩”/“资格审查项目负责人业绩”“商务部分企业业绩” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同金额 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（六）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我司不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。

2、我公司拟派的项目负责人和其他人员中选后在本项目到岗履职，签订合同时拟派的项目负责人和其他人员必须与竞选文件中的拟派人员一致。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给比选人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

3、在本项目实施过程中，根据项目进度和比选人要求，我公司须及时增加项目设计人员和工作人员，且不得以人员不足延长项目工期。若因我公司未及时增加项目设计人员和工作人员，或以人员不足延长项目工期，给比选人造成损失的，我公司承担违约赔偿责任。

4、我公司在竞选文件中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中选资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司的竞选文件符合第13条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（七）其他资料

1.

2.

……

（八）技术部分

格式自拟