重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路

天桥段）工程第三方检测

比选编号： SFG2400011338A

比　选　文　件

比   选   人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司（盖章）

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司（盖章）

二0二四年十二月

目　　录

1. 项目概况	2

2. 项目概况比选范围及规模	2

3.  竞选人资格要求	3

4．竞选文件的获取	3

5.  发布公告的媒介	3

6．竞选文件的递交	3

7．联系方式	3

8．竞选报价及结算方式	3

9. 竞选文件编制、密封和份数	4

10．费用承担	5

11．竞选保证金：	5

12.履约保证金	6

13. 评比办法	6

14.合同条款及格式	11

15. 竞选文件格式	32

竞争性比选文件

重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路天桥段）工程第三方检测比选公告

## 1. 项目概况

重庆国际投资咨询集团有限公司受项目业主重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司的委托对重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路天桥段）工程第三方检测进行竞争性比选，该项目已由重庆市发改委以渝发改投资〔2021〕520号批准建设。建设资金为国有资金。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开比选。

## 2. 项目概况比选范围及规模

2.1项目概况：

工程建设地点:重庆市南岸区茶园。

本项比选建设规模：占地面积约2304.80平方米，包含1号桥梁和2号桥梁。东起东站站房（连接标高248.716），西至A13-1/06商业商务地块（连接标高249.550），桥体跨越开成路设置2座天桥，其中1号桥桥梁总长约77m，2号桥桥梁总长约75m，桥梁单跨跨径约65m，桥宽设计12m，距地10.5米。上部结构采用钢箱梁断面，工厂预制，现场吊装施工；下部结构采用矩形柱式墩，基础采用桩基础，机械成孔。本项目部分工作内容位于轨道交通保护区域内。

本项目建安估算金额合计约3291.21万元。本项目检测合同估算金额：36.04万元。

2.2项目比选范围

（1）第三方检测

本工程建设包含桥梁工程（含电梯、幕墙等附属设施）、给排水工程、电气工程、绿化工程等施工设计图范围中的全部内容，本次第三方检测具体范围以法律法规标准规范、本工程相关设计及技术文件规定的检测项目为准，包括但不限于以下内容：

①一般试验检测项目（包括但不限于：对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验等项目）；

②专项试验检测项目（包括但不限于：焊缝超声波检测、桥梁荷载试验、锚固试验、桩基检测、给排水管网性能试验、保温层隔热检测、电气工程等项目）；

（2）检测管理

对比选人委托的工作范围内的施工检测实施检测监督管理，包括但不限于工程质量的检测、评定方案的编制、审查，现场检测，检测分析评定以及处理方案等工作，确保对施工现场的各项质量的整体监督把控、协助比选人建好质量安全风险总体控制体系。满足建设行政主管部门要求配合完成项目验收。

2.3检测服务期：包括施工工期及施工缺陷责任期，暂定计划施工开工日期2024年12月，计划完工日期2025年6月，缺陷责任期为两年。实际开工日期以监理签发的开工报告时间为准。

节点工期：2025年4月30日前完成本项目土建工作。

2.4质量要求：符合国家、重庆市相关技术标准、规范以及设计要求。

2.5比选人不组织施工现场踏勘，各竞选人自行实地踏勘，所发生的费用和安全责任自行承担。

## 3.  竞选人资格要求

3.1  本次比选要求竞选人须具备以下条件：

3.1.1竞选人须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测资质类别须同时包含：地基基础工程检测、主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、市政桥梁工程检测、见证取样检测。

3.1.2具备有效的营业执照

3.1.3 2021年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人至少具有一个桥梁工程检测业绩。

3.1.4竞选人还应在人员、资金等方面具有相应的施工能力，详见比选文件第13条。

3.2  本次比选不接受联合体竞选。

## 4．竞选文件的获取

4.1获取方式：从 2024年12月27日9时00分到 2024年12月 31 日 17时 00 分，在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）下载比选文件。

4.2报名时间：凡有意参加投标者，请于 2024年12月27日9时00分到 2024年12月 31 日 17时 00 分（北京时间，下同），持授权委托书（或介绍信）原件、营业执照复印件、资质证书复印件到比选代理机构进行报名。未报名的竞选人，比选人和比选代理机构将不予接收其投标文件。

## 5.  发布公告的媒介

本次比选公告在重庆国际投资咨询集团有限公司（www.cqiic.com）及重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司官网（www.cqjtsn.com）发布。

## 6．竞选文件的递交

6.1 竞选文件现场递交的开始时间为2025年1月6日9时30分(北京时间)。递交截止时间为2025年1月6日10时00分。

6.2 地点为：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦开标厅（详见C栋负一楼指示）。

6.3 逾期送达的竞选文件，不予接收。

## 7．联系方式

比选人：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司

地　址：重庆市北部新区泰山大道中段梧桐路6号交通开投大厦

联系人：张女士

电  话：023-62321053

比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地  址：重庆市江北区五简路2号重咨大厦20楼2001室

联系人：吴先生 彭女士

电  话：023-67706750 67706535    传  真：023-67702024

## 8．竞选报价及结算方式

8.1全过程试验检测费竞选报价应包括完成比选范围内检测项目的全部费用，合同总价由一般检测费、专项试验检测费、其他项目费用组成，包括该工程检测的成本、技术工作费、人工费、材料费、二维码标签、检测仪器设备使用费、利润、规费、税金、开办费、措施费、配合费（含智慧工地建设的配合费）、设备进出场费、管理费等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

8.2竞选人报价包含了按照法律法规、技术规范、设计图纸规定、比选人认为需要检测的项目等，因比选人、行业主管部门或其他有关部门检查所增加的检测项目及费用，由竞选人纳入报价中，结算时比选人将不再另行支付。

8.3根据比选人和施工单位签订的施工合同，以及《重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》（渝建〔2015〕420号）和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，检测试验所需的试件制作、送检，试件制作需要提供的材料以及检测、试验的配合等工作和相关费用由本项目施工总承包单位负责和承担，竞选人在报价时，不考虑该部分费用。

8.4竞选人根据本工程项目进展情况，结合相关标准和规定自行安排检测工作（包括人员、设备进出场等），常驻施工现场人员不少于1人（人员考核纳入智慧工地管理范围，人员考核标准详见合同附件《考勤考核管理要求》）并满足工程进度需要；所有进出场费、配合费（含智慧工地建设的配合费）、手续费等均由竞选人自行测算，费用纳入竞选报价中，结算时比选人将不再另行支付。

8.5本工程风险费已包含在报价中，竞选人应充分考虑施工图纸，根据现场实际工艺情况、材料设备进料情况等因素，不同检测条件和检测复杂程度的变化，及现场设计变更所带来的风险，并在报价中一并考虑，结算时比选人将不再另行支付。

8.6竞选人应充分考虑施工图纸、现场实际情况、交通转换等因素，各类试验检测存在分期、分批次实施，存在多次进出场，其相关费用均由竞选人自行测算，费用纳入竞选报价中，结算时比选人将不再另行支付。

8.7本项目为总价包干合同，中选后，包干总价不因一切原因调整（包含但不限于国家法律法规，市场价格变化、技术规范、工期调整等，违约金除外）。

8.8本项目全过程试验检测费最高限价为：36.038066万元。竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则视为对比选文件不作实质性响应，其竞选文件按否决竞选处理。

## 9. 竞选文件编制、密封和份数

9.1竞选文件和竞选文件电子文件信封装入“竞选文件”大袋中，密封并在袋上封口处加盖竞选人单位公章（鲜章）。

“竞选文件”大袋封套上标明以下内容：

（1）比选人名称：

（2）竞选人名称：                   （公章）

（3）项目名称：

（4）在2024年    月    日    时00分前不得开启

9.2竞选文件份数和编制

9.2.1竞选文件份数

竞选文件三份：正本1份，副本2份。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）；装入信封中，电子文件表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸；

9.2.2竞选文件的编制

将竞选文件装订成册。所有竞选文件不论使用任何方式进行装订，必须保证投竞选文件装订牢固，

竞选文件的装订要求

应按照第15条规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。

竞选文件电子文件两份（光盘或U盘）装入信封中，表面须粘贴加盖鲜章（公章）的白纸。

## 10．费用承担

10.1竞选人应承担参与本项目竞选所涉及的一切费用。不论评比结果如何，比选人在任何情况下既无义务也无责任承担这些费用。

10.2比选服务费：按照以下所列费率执行，以中选的竞选总报价为计费基数计取，不足1万按1万计取。向比选机构缴纳比选服务费。

| 中标金额 | 招标类型 |
| --- | --- |
| （万元） | 服务招标 |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8％ |

中选人在领取中选通知书时向比选代理机构一次性付清。招标代理费收费按差额定率累进法计算。竞选人应将此费用纳入竞选报价，但不单列。各竞选单位在竞选报价时应考虑上述费用。

## 11．竞选保证金：

11.1竞选保证金的金额为：5000元。

11.2竞选保证金提交方式：以银行电汇形式提交。

11.3提交时间和方式：竞选保证金由竞选人账户电汇入重庆国际投资咨询集团有限公司的银行账户，其汇款到账截止时间为2025年 1 月 6日10时00分前）。

竞选保证金指定账户如下：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：兴业银行重庆分行营业部

竞选保证金账号：346010100105300879011588

11.4竞选保证金有效期同竞选有效期：90天。

特别提示：请竞选人务必详细阅读下列条款！！！

（1）竞选人必须在付款凭证备注栏中注明是“项目名称（可简写）”；

（2）各竞选人在银行转账（电汇）竞选保证金时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求，未在本比选文件规定的截止时间前到账的，当众退还其竞选文件；

(3)保证金联系电话：023-67706535

## 12.履约保证金

12.1履约担保

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。乙方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。乙方若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。乙方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。乙方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函开立人为融资担保公司的，应满足以下要求：①开立人不得被人民法院列入失信被执行人名单且在执行期内；②开立人或全资母公司信用评级应达到AAA级；③开立人注册资本应在5亿元及以上。

（3）履约担保的金额：中标合同金额的10%

（4）履约担保的提交时间：乙方应在中选通知书发出后15个工作日内向甲方递交。并审核通过后，甲方方可与乙方签订合同。

（5）履约担保的期限：自提交之日起至本工程完成之日止，若项目延期，则履约担保期限应延长至实际缺陷责任期完成之日止；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由乙方自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若乙方超过甲方要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，甲方有权暂停支付服务费。

（6）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程实际缺陷责任期完成之日后14天内无息退还；采用履约保函的，工程实际缺陷责任期完成之日后14天内退还。

## 13. 评比办法

比选人根据评比委员会提出的书面报告和推荐的有排序的中选候选人情况，确定得分从高到低排名第一的中选候选人为中选人。如果得分排名第一的中选候选人放弃中选，比选人将依法确定得分排名第二的中选候选人递补为中选人，依此类推。

13.1资格审查

本项目比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：

13.1.1资质条件

（1）竞选人须具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，检测资质类别须同时包含：地基基础工程检测、主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、市政桥梁工程检测、见证取样检测。

分包：竞选人资质范围内的工作内容不允许分包，资质范围外的工作，经比选人同意后，可以分包给有资质的单位实施。

提供有效资质证书。

（2）具备有效的营业执照

提供有效的营业执照。

13.1.2财务要求

2021年、2022年、2023年的年度财务状况不亏损。

提供经会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

13.1.3业绩要求

2021年1月1日至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人至少具有一个桥梁工程检测业绩。

注：本项目不接受竞选人与其他单位组成联合体承揽的工程检测业绩。

提供业绩的合同。

13.1.4项目负责人要求

项目负责人须具备工程类高级及以上职称证和建设工程质量检测人员岗位证书（持有地基基础工程检测、主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、市政桥梁工程检测、见证取样检测中的任意一项）,且为竞选人本单位人员职工。

提供职称证，岗位证书，竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明。

13.1.5其他要求

（1）技术负责人

技术负责人须具备工程类高级及以上职称证和建设工程质量检测人员岗位证书（持有地基基础工程检测、主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、市政桥梁工程检测、见证取样检测中的任意一项）,且为竞选人本单位人员职工。

提供职称证、岗位证书、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明。

（2）其他专业技术人员：负责见证取样检测工作的人员不少于1名，负责桥梁工程检测工作的人员不少于1名。以上人员须具备建设工程质量检测人员岗位证书,且为竞选人本单位人员职工。

提供岗位证书、竞选人本单位为其缴纳的养老保险证明。

（3）委托代理人：

本项目委托代理人必须为竞选人本单位职工。竞选人须提供竞选人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明。否则，将由评比委员会作否决竞选处理。

13.1.6.比选截止日竞选资格情况

竞选人须自行承诺（格式见第六章竞选文件格式）比选截止日竞选资格情况不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市市级有关行业主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

提供承诺。

特别说明：

（1）上述要求须提交的相关证明材料均为复印件（原件或扫描件的复印件均可），复印件须清晰可辨，有一条不满足，则竞选文件由评比委员会作否决竞选处理。

（2）竞选人须自行承诺（格式见竞选文件格式）其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其竞选保证金不予退还，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。

②本比选文件中人员的连续养老保险证明期限须包含2024年6月至2024年11月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

13.2详细评审

13.2.1本次评比采用综合评比法。总分100分，其中竞选报价70分；商务部分10分；技术部分20分。资格审查合格的竞选人中，综合得分最高的成为第一中选候选人，综合得分第二的成为第二中选候选人，依次类推。

13.2.2竞选报价评分（70分）

（1）评比基准价计算方法：所有通过初步评审评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目竞选总报价的评比基准价。评比基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在评比基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

（2）所有通过初步评审的竞选人的竞选总报价得满分70分，在此基础上，竞选总报价与评比基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，最多扣3分。

13.2.3商务部分评分（10分）

13.2.3.1单位业绩（8分）

（1）在满足单位资格审查的基础上（资格审查业绩不参与评分），2021年1月1日起至比选截止日止（以合同签订时间为准），竞选人每增加1个桥梁工程检测业绩得4分，最多得8分。

提供业绩的合同。

13.2.3.2项目负责人（2分）

竞选人拟派至本项目的项目负责人持有地基基础工程检测、主体结构工程检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、市政桥梁工程检测、见证取样检测，六项中的任意三项得1分，同时具备注册岩土工程师或一级注册结构工程师执业资格的得1分，本项最多得2分。

提供岗位证书、注册证。

13.2.4技术部分（20分）

（1）进度计划及保证措施（3分）

进度计划及保证措施合理性、可靠性，横向比较。

优得2.7分-3 分，良得 2.4分-2.7 分，一般得 1.8分-2.4分，差得 0 分-1.8分。

（2）原材料检测技术及检测方法（3分）

编制的内容齐全、合理，具有针对性和可操作性方案内容包含但不限于对检测项目的描述、检测方法、技术手段等内容，横向比较。

优得2.7分-3 分，良得 2.4分-2.7 分，一般得 1.8分-2.4分，差得 0 分-1.8分。

（3）设备设施保证措施（3分）

设备设施保证措施合理性、可靠性，横向比较。

优得2.7分-3 分，良得 2.4分-2.7 分，一般得 1.8分-2.4分，差得 0 分-1.8分。

（4）质量保证措施（3分）

质量保证措施合理性、可靠性，横向比较。

优得2.7分-3 分，良得 2.4分-2.7 分，一般得 1.8分-2.4分，差得 0 分-1.8分。

（5）人力资源保证措施（3分）

人力资源保证措施合理性、可靠性，横向比较。

优得2.7分-3 分，良得 2.4分-2.7 分，一般得 1.8分-2.4分，差得 0 分-1.8分。

（6）安全保证措施（3分）

安全保证措施合理性、可靠性，横向比较。

优得2.7分-3 分，良得 2.4分-2.7 分，一般得 1.8分-2.4分，差得 0 分-1.8分。

（7）组织协调保证措施（2分）

组织协调保证措施合理性、可靠性，横向比较。

优得1.8分-2 分，良得1.6分-1.8 分，一般得 1.2 分-1.6 分，差得 0 分-1.2分

所有评委评分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分即为该投标人技术部分得分。

13.3评比委员会组成

由比选人按相关法律法规组成。

13.4重新比选和不再比选

（1）重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

1）竞选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

2）经评审委员会评审后否决所有竞选人的；

3）经评比委员会评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足三个的，评比委员会应当否决所有竞选。但是有效竞选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评比委员会可以继续评比并确定中选候选人；

4）法律法规规定的其他情形。

（2）不再比选

重新比选后竞选人仍少于3个，按法定程序开标和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，不再进行比选，由项目业主直接发包。

13.5否决投标条款

13.5.1竞选报价有算术错误的，评比委员会按以下规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选按否决投标处理。

修正原则如下：竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，小数点明显错误的除外。

13.5.2竞选人的竞选报价不得超过最高限价，否则其竞选按否决投标处理。

13.5.3竞选人不按《比选文件》要求提交竞选保证金的，其竞选按否决投标处理。

13.5.4竞选人有串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的，其竞选按否决投标处理。

13.5.5竞选人不按评比委员会要求澄清、说明或补正的，其竞选按否决投标处理。

13.5.6竞选人不符合资格审查的相关要求，其竞选按否决投标处理。

13.5.7未按比选文件15.竞选文件格式提供竞选文件，或修改竞选文件实质内容的，其竞选按否决竞选处理。

## 14.合同条款及格式

合同编号：

重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路

天桥段）工程第三方检测合同

项目名称：重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路天桥段）工程第三方检测

甲    方：

乙    方：

甲  方：

乙  方：

根据民法典及相关法律规定，结合本项目工程检测试验的特点，甲乙两方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路天桥段）工程第三方检测，签订本合同：

一、工程概况

1.工程名称：重庆东站交通枢纽项目—城市通廊（开成路天桥段）工程

2.工程地址：重庆市南岸区茶园。

3.建设单位：重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司。

4.总承包施工单位：

5.项目规模及概况：

本项比选建设规模：占地面积约2304.80平方米，包含1号桥梁和2号桥梁。东起东站站房（连接标高248.716），西至A13-1/06商业商务地块（连接标高249.550），桥体跨越开成路设置2座天桥，其中1号桥桥梁总长约77m，2号桥桥梁总长约75m，桥梁单跨跨径约65m，桥宽设计12m，距地10.5米。上部结构采用钢箱梁断面，工厂预制，现场吊装施工；下部结构采用矩形柱式墩，基础采用桩基础，机械成孔。本项目部分工作内容位于轨道交通保护区域内。

6.开工日期和检测服务期：

包括施工工期及施工缺陷责任期，暂定计划施工开工日期2024年12月，计划完工日期2025年6月，缺陷责任期为两年。实际开工日期以监理签发的开工报告时间为准。

节点工期：2025年4月30日前完成本项目土建工作。

7.检测质量要求：符合国家、重庆市相关技术标准、规范以及设计要求。

二、检测范围

（1）第三方检测

本工程建设包含桥梁工程（含电梯、幕墙等附属设施）、给排水工程、电气工程、绿化工程等施工设计图范围中的全部内容，本次第三方检测具体范围以法律法规标准规范、本工程相关设计及技术文件规定的检测项目为准，包括但不限于以下内容：

①一般试验检测项目（包括但不限于：对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验等项目）；

②专项试验检测项目（包括但不限于：焊缝超声波检测、桥梁荷载试验、锚固试验、桩基检测、给排水管网性能试验、保温层隔热检测、电气工程等项目）；

（2）检测管理

对甲方委托的工作范围内的施工检测实施检测监督管理，包括但不限于工程质量的检测、评定方案的编制、审查，现场检测，检测分析评定以及处理方案等工作，确保对施工现场的各项质量的整体监督把控、协助甲方建好质量安全风险总体控制体系。满足建设行政主管部门要求配合完成项目验收。

三、双方权利义务

1、甲方权利和义务：

（1) 在收到乙方的支付申请，经审核合格后按本合同的约定支付检测费。

（2）提供本工程与检测有关的技术资料及文件。

- 对检测工作有特殊要求或变更时，应以书面形式通知乙方。

- 负责检测工作期间的配合工作。

- 对乙方提供的检测实施方案进行确认。

（6）甲方对在建工程的各类检测数据有知情权，在检测过程中，甲方可随时查询有关检测数据。

2、乙方权利和义务：

（1）向甲方提供相应的资质证书材料及其它相关的证明材料。

（2）乙方依据甲方委托，应依据国家现行有效的规范、规程、标准进行检测，检测数据应及时上传甲方管理平台。并按检测时间承诺，及时出具准确、公正的检测报告，保证项目通过各项验收。

（3）乙方对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果达不到设计要求等），及时向甲方通报。

（4）提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。

（5）处理好与参建单位的关系，接受监理单位的统筹协调与管理。主动配合甲方接受有关部门的检查、监督及验收。现场负责人：       电话：        。

（6）取样工作由乙方派专人上门进行取样。

（7）有国家审计的，乙方应无条件配合国家审计，无条件提供国家审计所需的一切材料，并严格执行审计报告决定。

（8）乙方资质范围内的试验检测项目禁止分包，否则，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。允许分包的试验检测项目仅限于乙方资质范围以外的试验检测项目，乙方对分包单位的行为及检测结果承担连带责任。

四、合同金额及付款

1、合同签约全过程试验检测费：     元

本项目试验检测包干总价不因一切原因调整（包括但不限于国家法律法规，市场价格变化、技术规范、工期调整，因甲方、监理单位、相关部门要求增加的检测内容等，违约金除外）。全过程试验检测费包括完成本项目试验检测的全部费用，包括该工程检测的成本、技术工作费、人工费、材料费、二维码标签、检测仪器设备使用费、利润、规费、税金、开办费、措施费、配合费（含智慧工地建设的配合费）、设备进出场费、管理费等所有费用。

2、最终结算全过程试验检测费金额=合同签约全过程试验检测费金额-违约金。

3、支付方式：

①合同签订且工程正式开工后，甲方向乙方支付暂定合同检测服务费金额的10%，即  元；

②经比选人、监理人和全过程造价控制单位确定的施工进度（施工单位累计完成计量金额/施工合同签约价）达到40%后，甲方向乙方支付至根据施工计量产值测算的工程相应检测服务费金额的40%，即  元；

③经比选人、监理人和全过程造价控制单位确定的施工进度（施工单位累计完成计量金额/施工合同签约价）达到60%后，甲方向乙方支付至根据施工计量产值测算的工程相应检测服务费金额的60%，即  元；

④工程竣工验收合格后支付至施工计量产值测算的工程相应检测服务费金额的80%，即   元。

⑤工程竣工验收通过并移交合格的竣工资料之日起一年内，若国家未组织审计，甲方向乙方支付工程款至经第三方审核单位审定的工程检服务费结算金额的94%，工程通过国家审计后，支付至工程检测服务费国家审计审定金额的97%。在本工程结算审计完成、缺陷责任期满且无质量争议后，甲方向乙方支付剩余的3%尾款。

若国家组织审计，则应在工程通过国家审计后，支付至工程检测服务费国家审计审定金额的97%，在本工程结算审计完成、缺陷责任期满且无质量争议后，甲方向乙方支付剩余的3%尾款。

⑥按照财税〔2016〕36号文，经双方友好协商，乙方按照规定方法进行本项目的税务申报，乙方应按甲方税收征管要求出具增值税专用发票，甲方在票据认证完成后付款。

（1）甲方增值税发票开票信息：

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：重庆市北部新区泰山大道东段梧桐路6号88602665

开户行及账号：

（2）因乙方自行虚开增值税发票引起的甲方付款延迟，乙方自行承担相应责任，不得因此停工、索赔及追究甲方的责任。

4、履约担保

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。乙方提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。乙方若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。乙方应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。乙方对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。履约保函开立人为融资担保公司的，应满足以下要求：①开立人不得被人民法院列入失信被执行人名单且在执行期内；②开立人或全资母公司信用评级应达到AAA级；③开立人注册资本应在5亿元及以上。

（3）履约担保的金额：中标合同金额的10%

（4）履约担保的提交时间：乙方应在中选通知书发出后15个工作日内向甲方递交。并审核通过后，甲方方可与乙方签订合同。

（5）履约担保的期限：自提交之日起至本工程完成之日止，若项目延期，则履约担保期限应延长至实际缺陷责任期完成之日止；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由乙方自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若乙方超过甲方要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，甲方有权暂停支付服务费。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程实际缺陷责任期完成之日后14天内无息退还；采用履约保函的，工程实际缺陷责任期完成之日后14天内退还。

五、违约责任

1、除不可抗拒的自然及社会原因，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则违约方需承担违约责任。

2、凡执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方均可向甲方所在地法院起诉。

3、甲、乙双方在合同有效期内任何一方违反本合同其中一款或提前终止合同均视为违约；每发生一次则违约一方须向另一方支付违约金10000元；如乙方违约的，甲方可以自行在应付款中直接扣除相应款项。如乙方违约，据此产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费及其他实现债权的费用均由乙方承担。

4、乙方提供虚假检测结果报告的，甲方有权单方面终止合同，乙方应退还甲方已支付款项，未支付款项不再支付，并承担200000元的违约金。

5、乙方按要求未在规定的时间内出具阶段或最终检测报告，每延误一天乙方向甲方支付5000元违约金。

6、乙方对发现的重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果达不到设计要求等），12小时内未向甲方通报。每发生一次乙方向甲方支付5000元违约金。

六、争议解决

1、本合同执行过程中发生争议或未尽事宜，双方应本着友好协商的原则加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。协商不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2、诉讼文书送达地址

甲方送达地址：重庆两江新区泰山大道中段梧桐路6号

电子邮箱：              送达方式：呈递、邮寄或电子邮件

联系人：                电话：

乙方送达地址：

电子邮箱：              送达方式：呈递、邮寄或电子邮件

联系人：                电话：

该送达地址可用于接收各类诉讼文书。在合同履行过程中发生诉讼时，按约定地址送达的视为当事人已签收，受送达人拒收的，不影响送达的效力。甲乙双方若需变更送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。电子送达具有以上同等效力。

七、合同效力及份数

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并交齐检验报告且合同约定其他内容全部履行完毕自动终止。

2、 本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份，本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，与合同正文同等有效。

以下无正文。

| 甲 方（盖章）： 地 址：两江新区泰山大道中段梧桐路6号 法定代表人或委托代理人： 经办人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人或委托代理人： 经办人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

签订日期：20  年 月  日

附件1：检测单位的组织机构，项目负责人、检测人员名单表

附件2：工程建设廉政协议

附件3：安全生产协议

附件4：履约保函示范文本

附件5：考勤考核管理要求

附件1

检测单位的组织机构，项目负责人、检测人员名单表

拟投入本项目检测人员汇总表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注（检测人员和驻场人员兼任情况填写在此栏） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附件2：

工程建设廉政协议

为加强项目工程建设中的廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政协议。

一、总则

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。认真学习和坚决贯彻执行《廉政准则》，切实把项目建设的勤政廉政工作落到实处。

2、严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程、建设管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目管理的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2、甲方及其工作人员不准在承发包工程、物资采购中利用职权和工作之便，向施工单位、商业物资部门索取、收受“回扣”、“提成费”、“好处费”等。

3、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

4、甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

5、甲方工作人员的家属、亲戚不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

6、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。

7、不得以任何理由故意刁难乙方或拖延为乙方办理业务工作。

三、 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关检测、建筑施工安装的强制性标准和规范，认真履行合同职责，并遵守以下规定：

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供高档通讯工具、交通工具和高档办公用品等

5、乙方不得与甲方代表或施工单位或工程监理单位或材料供应商联合作假，如在图纸中指定特定品牌或设置特定的技术参数；收方；验收；提供虚假资料；接收好处或提成。等。

6、乙方及其工作人员应严格按合同办事，不得为谋取私利进行非法行贿,私下串通，损害甲方利益。同时必须履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

7、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方纪检法务审计部或上级单位举报。甲方工作人员均不得找任何借口对乙方进行报复。

四、违约责任及相关处罚

1、甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或由公司确定处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方有违反本合同第一、三条责任行为情节严重的，依据有关法律法规和规定给予相关责任人党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

| 甲 方（盖章）： 地 址：两江新区泰山大道中段梧桐路6号 法定代表人或委托代理人： 经办人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： | 乙 方（盖章）： 地 址： 法定代表人或委托代理人： 经办人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

签订日期：20  年 月  日

附件3

安全生产协议

为在                  合同的实施过程中，履行安全相关法律规定的管理职责，加强检测现场的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，切实搞好本项目的安全管理工作，保障现场人员的人身安全，确保检测工作顺利完成，本项目业主

（以下简称“甲方”）与承包单位    （全称）    （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 向乙方提供本工程与检测有关的技术资料及文件。

2. 负责检测工作期间的配合工作。

3. 定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4. 组织对乙方管理的检测现场安全生产进行检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市发布的其他关于安全生产的法律法规及相关规范，同时应遵守甲方制定相关安全的管理办法，若违反相关规定，须接受甲方处罚。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全体人员安全生产意识。同时应切实采取措施，按规定穿戴防护用品等，保障工作人员的人身安全和健康。

3.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4. 根据工程具体情况，在开工前编制切实可行的检测规划及检测实施细则，并建立健全安全检测责任制，明确检测人员的安全检测职责，完善检测安全生产管理制度，建立检测人员安全生产教育培训制度。

5. 把安全管理工作作为日常检测工作的重要内容，严格执行国家、行业和地方安全文明施工法规和安全技术标准。加强施工现场安全生产巡查，及时纠正违规行为，发现存在安全生产隐患的，应当及时整改；情况严重的，应当暂时停止施工，并及时报告。拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。

6. 检查施工检测点的布置和保护情况，比对、分析施工检测数据。发现异常时，及时向甲方反馈。

7. 按照安全监督机构的要求，配合安全监督机构开展工作。

8. 对检测现场发生的安全生产事故要及时上报甲方，并协助甲方调查事故发生原因、人员丧亡和财产损失情况，提出处理意见和建议。

三、违约责任

因乙方原因造成的乙方人员人身财产损害的，由乙方自行负责；造成其他人员人身财产损害的，应当承担赔偿责任。

本合同份数与主合同份数一致。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，主合同完结后失效。

甲  方：（单位全称）（盖章）               乙   方：（单位全称）（盖章）

法定代表人或                            法定代表人或

其授权的代理人：                       其授权的代理人：

（签字）                                 （签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

日期：                                  日期：

附件4：

履约保函示范文本

申请人：

地  址：

受益人：

地  址：

开立人：

地  址：

（受益人名称）：

鉴于            （以下简称“受益人”）与            （以下简称“申请人”）就          （以下简称“本项目”）检测和有关事项协商一致，根据本项目中选通知书、比选文件和竞选文件，了解到申请人为本项目项下之乙方、受益人为本工程项下之甲方，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中选通知书、比选文件和竞选文件签订的《        》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：乙方未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后  天，最迟不超过  年  月  日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的  个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：       。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国           。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：          ；核验方式：        。

开 立 人：                                   （公章）

法定代表人（或授权代表）：        （签字或盖个人名章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：    年    月    日

附件5：

考勤考核管理要求

一、甲方对乙方的检测人员考勤管理

①采用人脸识别考勤机，对乙方的人员进行考勤管理。

②乙方的人员考勤管理由甲方负责。

③考勤管理所需的硬件、软件设备（包括但不限于人脸识别考勤机）或服务，由乙方负责采购、安装、调试、修理、维护、更新，并接入甲方本项目智慧工地系统。

④考勤管理所需的硬件、软件设备（包括但不限于人脸识别考勤机）按实际工区要求配备。

⑤考勤设备的日常管理由甲方负责。

⑥乙方必须提供独立场所安装考勤设备，进行日常考勤，并安装视频监控设备对考勤场所、考勤过程进行监控。

⑦人员考勤按照“一日两考”（早9点、晚6点）的方式进行。

乙方检测人员若违反甲方制定的考勤要求，按500元/次支付违约金。

⑧乙方应当保障常驻项目现场的工作人员总数不少于7人，乙方应将确定的人员信息在进场前7日内提交至甲方审核，甲方审核通过后，由乙方自行将人员人脸信息和指纹信息等录入考勤电子系统。

除常驻人员外，乙方项目技术负责人应当每月至少到现场工作22天，项目技术负责人工作当日应进行考勤打卡，并纳入甲方对乙方的工作考勤。项目负责人应当每月至少到现场工作22天，项目负责人工作当日应进行考勤打卡，并纳入甲方对乙方的工作考勤。乙方项目负责人和项目技术负责人每月到现场时间不应少于22天，若少于22天，则还需在第⑦款的违约金基础上，额外按5000 元/人·天的标准向委托人支付违约金。

每个常驻人员岗位的备岗轮班人员最多为1人，轮班人员的相关信息也应当提前录入考勤电子系统。如乙方拟替换常驻人员或备岗人员进入现场工作的，每替换一次应当支付违约金20万元。如乙方拟替换技术负责人进入现场工作的，每替换一次应当支付违约金50万元。如乙方拟替换项目负责人进入现场工作的，每替换一次应当支付违约金100万元。

⑨乙方应当保障检测工作的正确性和及时性。乙方存在工作不符合要求时，甲方有权发出通知要求限期整改，乙方未在指定期限内整改合格的，应承担10000元/次的违约金，且仍应当承担继续整改的义务。

甲方在每季度对乙方进行工作考评，通过《检测工作考核评分表》对项目检测工作进行量化考核，并及时补缺整改。检测工作考核满分为100分，采取缺项扣分的计分方式，《评分表》中的内容可按照实际工作需要增加。

《评分表》基本考核内容具体如下：

（一）组织机构，共计6分，主要是考核检测单位项目组织机构的合理性、完备性，质量保证体系、安全保证体系，项目负责人、技术负责人和其他检测人员的从业资格及到岗情况，到岗的检测单位人员是否有相应的授权书等。

（二）规章制度，共计8分，主要是考核检测单位的相关制度及工作流程是否建立、完善。

（三）检测单位履职，共计66分，主要是从检测工作开展的及时性、提交成果的准确性等工作中履职的重点管理工作进行考核。

（四）检测资料管理，共计20分，主要考核检测工作的程序性、发生事故的资料的可追溯性以及为业主形象进度审核提供的基础资料可采用性。

考核情况填入《评分表》中，按扣分计算每次考核总分数。考核分为优秀（得分90-100分）、良好（得分80-89分）、合格（得分70-79）及不合格（得分70分以下）四个档次。

考核奖励

（一）若检测单位当季考核为优秀，将在业主通报表扬。

（二）若检测单位连续两季度考核为优秀时，除在业主通报表扬外，同时枢纽集团向检测单位发正式表扬函。

（三）若检测单位连续三季度及以上，获得年度优秀红旗一面，该检测单位项目负责人获得年度优秀个人。

考核惩罚

（一）若检测单位当季考核不合格，须进行原因分析、查找问题，对扣分项提出整改措施，并于5个工作日内提交书面报告及有效改进措施，同时检测单位应无条件响应甲方提出的撤换相关检测单位人员的要求，更换人员资格和经验须符合招标文件的要求。另由甲方对检测单位进行10000元的经济处罚，约谈检测单位公司总经理，并对该检测单位进行通报批评。

（二）如检测单位连续两季度考核不合格或出现以下情形之一时，将对该检测单位进行通报批评，约谈检测公司法定代表人，并报市城乡建委进行备案。检测单位须于5个工作日内撤换项目负责人或主要检测人员，撤换人员资格和经验须符合招标文件的要求。

1、违反国家或地方现行有效的法律、法规、规章制度。

2、所检测的工程项目出具检测合格报告，但出现安全生产事故、工程质量事故的。

3、检测单位人员拒不执行甲方合法指令、欺骗甲方、敷衍塞责等且经指正仍未有效整改的。

4、检测单位员出现吃、拿、卡、要、故意刁难、弄虚作假、不作为、参加不健康的活动等违约和不廉洁行为。

5、在重大关键验收节点、备案阶段、保修期出现不配合、阻挠工程工作开展的。

6、其他情节严重的各种违约、违规行为。

| 检测工作考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 检测合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核内容 | 分值 |  |  | 实得分 | 备注 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 组织机构 |  | 6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单位资质、组织架构和各种岗位职责(缺一项扣0.5分，扣完为止） |  | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测人员从业资格、持证上岗及资格证书（缺一项扣0.5分，扣完为止）。 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系、安全保证措施、廉政保证措施的建立情况（缺一项扣1分，扣完为止）。 |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 规章制度 |  | 8分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 检测方案规划 （如建筑材料见证取样制度） 的审批及执行情况 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测实施细则的审批及执行情况 |  | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检测单位检查制度 |  | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量验收资料管理 |  | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员考勤制度 |  | 3分 |  |  |  | 驻场检测人员每月到岗时间不低于22天，所有人员全勤得3分，若有人员旷工、迟到、早退，每有一次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |
| 三 | 检测履职 |  | 66分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进度管理履职 |  | 8分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 编制详细的检测总体计划 |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 结合经审核的施工单位工程施工周、月、季进度计划，调整检测计划方案，开展检测工作（缺一项扣1分，扣完为止） |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 对于工程例会及专题会议中明确须检测单位解决的事项，及时解决情况 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量管理履职 |  | 20分 |  |  |  | 当期发生质量事故分值为0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 见证制度的执行情况：检查检测日志、见证记录等 |  | 4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 工程资料的保存情况及对工程归档资料的及时签认情况：检查相关资料 |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 质量成果文件提交的及时性 |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 质量成果文件的准确率 |  | 4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 对工程质量问题或质量事故按程序上报及处理的及时性、完整性的情况：查看相关会议纪要及报告（发生一次扣2分，扣完为止） |  | 6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全管理、廉政管理履职 |  | 10分 |  |  |  | 当期发生安全事故分值为0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 三级安全教育及记录 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 检测单位人员违反施工现场安全管理规定（如施工现场未按规定佩带安全帽 ）（发生一次扣1分，扣完为止） |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 经检查的安全隐患未进行及时整改，再次检查相同隐患仍然存在的（发生一次扣1分，扣完为止） |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 廉政协议责任内容（违反廉政协议的规定，发生一次扣1分，扣完为止） |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同、造价管理履职 |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 配套期中计量支付的检测报告及时性、准确性、全面性 |  | 10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 信息管理履职 |  | 12分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 加强工程建设文件信息化管理，确保自身检测档案按甲方档案管理规定同步、规范、齐全、严谨形成 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 检测单位工程类文件管理专人应熟悉办件流程并能熟练操作工程平台 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 检测单位工程类文件管理专人应做到报送、接收文件整齐有序，做好记录有迹可查 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 检测单位工程类文件管理专人应保持通讯畅通，重大或紧急情况下能够及时沟通协调处理 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 检测成果及时上传建委网站、同步上传甲方信息管理平台 |  | 4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程协调履职 |  | 6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 参加每周例会和质量安全检查会（缺席一次，扣1分，扣完为止） |  | 4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 参加项目协调会或工作会 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 检测资料管理 |  | 20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合同、图纸、会议纪要、变更通知、建设各方往来文件等资料专人管理 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 所监管项目图纸、变更、联系单、会议纪要、施工组织设计、专项方案等管理有序，分别归类，并标记 “ 受控 ” 或 “ 在用 ” |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所有文件收发工作建立收发文登记制度 |  | 1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目施工技术资料、安全资料等与工程进度不同步和不完整（发现一次扣1分，扣完为止） |  | 3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程例会、专题会议纪要提交不及时、内容不真实、不全面 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 月报编制全面、报送、及时 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 监理通知单及回复， 施工单位整改完毕及时复查 |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 检测日志（填写人的资格； 内容真实、齐全、填写及时） |  | 2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检测材料台帐、见证取样台帐、检测结果不合格台帐等（缺项、完整性、及时性，发现一项扣1分，扣完为止） |  | 4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □优秀（得分90-100分）；□良好（得分80-89分）；□合格（70-79）□不合格（得分70分以下） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位总监理工程师签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位东站建设管理部签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、本表满分100分，为月、季检查通用表，也可用于单次检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、《评分表》中“其他项目”的内容为本表中为列入内容，增加项目每项分值为0.5分，增加数量与分值之积不能超过设定分数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、计算方法：本表采取缺项扣分的计分方式计算，凡不符合考核内容就全部扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测工作整改通知单

编号：                                                     检查时间：

| 工程名称 |  |  | 检测合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 存在问题 | （不够可附页） |  |  |  |
| 检测单位项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位总监理工程师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位东站建设管理部签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：1、此表根据《评分表》（见附表一）中出现问题要求整改。

2、发现问题，限期整改，东站建管部作为第一责任人负责监督。对于以上检查中存在的问题要求      年  月   日   前整改（或落实）完毕，东站建管部负责监督。

3、整改完毕后填写《检测工作整改回复单》（见附表三），要求检测单位项目负责人在整改回复上签字并盖章，报东站建管部。

4、必要时，《检测工作整改回复单》（见附表三）要附有对相关责任人的处理意见（或处理结果）、相关音像、图片资料。

5、通知单一式三份，建设单位、监理单位及检测单位各一份。

检测工作整改回复单

编号：                                             检查时间：

| 工程名称 |  |  | 检测合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 致： 我方接到 月 日通知单后，已按要求完成了 工作，特此回复，请予以复查。 详细内容（不够可附页）： |  |  |  |  |
| 检测单位（盖章） |  |  | 项目负责人签字 |  |
| 监理单位总监理工程师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位东站建设管部复查意见 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：此表通知单一式三份，建设单位、监理单位、检测单位各一份。

处罚通知书

：

按照《XX第三方检测合同》文件精神，根据       年     月     日现场检查情况：                      贵司                     已违反本办法规定，决定给予       元（大写：           ）的处罚。

被告知单位签字：（检测单位项目负责人）

东站建设管理部签字：

东站建设管理部

年     月    日

注：本处罚通知书一式三份，建设单位、监理单位、检测单位各一份。

## 15. 竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

比选编号：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）竞选人基本情况表

（四）近年财务状况表

（五）拟委任的主要人员汇总表

（六）业绩汇总表

（七）承诺

（八）其他资料

（九）技术部分

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了 	          	（项目名称）比选文件（含答疑补遗及比选人提供所有资料文件）的全部内容，根据比选文件约定的计取服务费方式，我方现愿意以：人民币（大写）       （¥    	）作为完成本项目比选文件规定所有内容的检测服务费费用。拟派往本项目的负责人为       ，检测服务期限为：满足比选文件要求。质量要求：达到比选文件要求。

2. 我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）	万元（¥	）。竞选保证金有限期与竞选有限期一致，在此期间，若我方违反招竞选有关法律、法规及本比选文件的相关规定，竞选保证金的受益人为比选人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                   （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （竞选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）       （手机号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

竞选人人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年  月  日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 双面 | 委托代理人身份证复印件或扫描件 双面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

（三）近年财务状况表

（四）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞选人关联企业情 况（包括但不限于与竞选人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

备注：本表仅填比选文件资格要求和商务评审要求的人员相关信息

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事检测工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（六）业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 规模及投资金额 | 承担的工作内容 | 合同签订时间 | 承担的工作完成时间 | 备注（建议在此栏填写“资格审查企业业绩”/“商务部分企业业绩”） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 检测服务期限 |  |
| 检测内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（七）承诺

（比选人名称）：

我公司        （竞选人名称）参加了贵单位        （项目名称）的竞选，自愿作出以下承诺：

1、我司不存在下列情形之一：

（1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。

2、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。比选人在合同签订前均有权对我司提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报比选竞选监督部门处理，竞选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

3、我公司的竞选文件符合第14条合同条款及格式规定，竞选文件中没有比选人不能接受的条件。

竞选人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（八）其他资料

1.

2.

……

（九）技术部分