重庆东站交通枢纽项目3.47平方公里外市政道路正式用电工程设计工作

项目合同书

甲方：重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司

乙方：XXXXXXXXX

甲方委托乙方开展重庆东站交通枢纽项目3.47平方公里外市政道路正式用电工程设计工作，经双方协商，特订立本合同。

- 项目概况

项目位于重庆东站片区3.47平方公里范围外，涉及南岸区、经开区、巴南区。项目外电接入方案获得市南电力公司答复。具备开展下步深化工作的条件。10千伏永久电源引入费641.23万元。

- 合同文件的组成及优先次序

构成本合同的文件相互补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾和不一致之处，以排列顺序在先者为准。

- 项目合同书

- 中选通知书

- 甲方要求及委托书

- 投标书（比选文件）

- 招标文件（比选邀请函）

- 其他相关文件

- 合同内容

1）完成电源搭火点至箱变（配电房低压出线柜）的电力施工图设计，包括线路工程，线路配套的土建工程、箱变、配电房电气设计。

2）完成设计概算编制。

3）配合现场施工及变更工作

- 进度要求

乙方应在收到所有资料5日以内，向甲方提交施工图设计文件，并于10工作日内通过主管单位的审查和备案。

- 合同价款及支付方式

（一）项目金额

本项目合同总金额为：￥XXXXX.XXX（大写：XXXXX.XXX），其中，不含增值税额：￥XXXXX.XXX（大写：XXXXX.XXX）；增值税额：￥XXXXX.XXX（大写：XXXXX.XXX）；税率：xxxx% 。合同金额为总包干价格，包含但不限于资料搜集整理、数据分析、设计工作等报告编制等所有费用。

（二）付款时间及方式

第一次支付：本合同签订后，支付合同价的10%，作为设计预付款。

第二次支付：施工图成果通过审查后，支付至合同价的60%。

第三次支付：施工图成果完成备案后，支付至合同价的80%。

第四次支付：竣工验收合格并完成通电后支付至合同价的100%。

（三）开票信息

1. 甲方增值税发票信息：

公司名称：重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司

纳税人识别号：915000002030278529

地址、电话：重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼 02388602665

开户行及账号：民生银行重庆茶园新区支行 632707353

2. 乙方增值税发票信息：

公司名称：			XXXXXX

纳税人识别号：	XXXXXX

地址、电话：		XXXXXX

开户行及账号：	XXXXXX

- 双方的责任和义务

（一）甲方责任和义务

- 甲方应按合同约定支付款项。

- 甲方应及时向乙方提供资料，并对其完整性、正确性负责。

- 甲方应安排相关人员配合乙方收集资料、踏勘现场、专家技术评审及相关部门沟通协调工作。

- 合同履行期间，在乙方履约的情况下，甲方要求终止或解除合同，应根据乙方所完成的实际工作量支付相应的费用。

（二）乙方责任和义务

- 乙方提供的设计文件必须符合国家、地方等法律法规及设计规范要求，并通过主管单位的审核和备案。

- 乙方按本合同规定的工作范围、工作内容及进度要求提交工作成果，如因特殊情况未能依约向甲方提交成果的，按照违约条款执行。

- 乙方配合本项目设计文件的送审、报批过程中的相关衔接工作。

- 乙方应对提交成果资料的真实性负责，并根据报告及相关法律、规则要求提出修改意见，并对报告修改出具书面反馈意见，直至报告通过甲方和主管单位（如有）的验收。

- 乙方应当遵守执业准则和恪守职业道德，本合同以及甲方提供的文件资料以及其它与执行合同有关的信息、资料，乙方有保密义务。

- 成果

- 施工图设计文件纸质版（8）套；

- 施工图设计文件电子版（3）份。

- 合同生效及其他

本合同一式肆（4）份，甲方执贰（2）份，乙方执贰（2）份，具有同等法律效力。

本合同由甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章或合同专用章生效。

合同约定的工作内容完成并结清约定费用后，本合同自行终止。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

- 违约责任

1. 如乙方如约完成工作的，甲方应当按时支付费用，未按时支付的，应当按照合同总金额承担每日万分之二的违约金。

2. 乙方提供技术服务不符合本合同要求的，应当按照相关部门意见和甲方要求在7日内完成更正和修改至符合要求，并承担由此产生的全部费用，工期不予顺延，逾期应当承担违约责任。

3. 逾期提交工作成果的，乙方每逾期一天向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金；逾期超过30天，甲方有权单方解除该合同，乙方应退还前期支付的所有费用，并按合同总价款的30%向甲方支付违约金，违约金如不足以弥补甲方损失，则乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

4. 如乙方违反本合同约定的其他义务的，应当在收到甲方通知后在甲方要求的时间内纠正违约行为，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金，违约金如不足以弥补甲方损失，则乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

- 保密

乙方对甲方提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。

乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时，将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或有损保密资料保密性的事件承担全部责任。

- 争议解决

双方发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。若争议经协商无法解决的，按照以下第（二）种方式处理：

（一）仲裁：

提交当地仲裁委员会仲裁。按照申请仲裁时该仲裁 机构有效的仲裁规则进行仲裁。

（二）诉讼：

向甲方所在地人民法院提请诉讼。

在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍需履行。

如因乙方违约导致诉讼的，乙方应承担据此产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等所有实现债权产生的费用。

诉讼文书送达地址：

甲方地址：重庆市南岸区茶园金隅时代之星A座12楼

甲方联系人：于国岳

甲方联系电话：13883307255

乙方地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方联系人XXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方联系电话XXXXXXXXXXXXXXXXXX

按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

(以下无正文)

（盖章页）

委托方：重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（盖章）

法定代表人：

联系人：于国岳

电话号码：138 8330 7255

委托方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法定代表人：

联系人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

电话号码： XXXXXXXXXXXXXXXXXX

合同签订日期: xxxx年XXX月XX日